REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

--------------------

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA PROTECTION DE LA NATURE,

DES BASSINS DE RETENTION ET DES LACS ARTIFICIELS

--------------

DIRECTION DES PARCS NATIONAUX

Plan de gestion du

Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul (2010 – 2014)

Version provisoire

Février 2010

Liste des sigles et abréviations

- AATR : Agence Autonome des Travaux Routiers

- ANPT : Agence Nationale de Promotion touristique

- ASAN : Association sénégalaise des Amis de la Nature

- Association des Amigos de Doniana

- AVE : Association des volontaires de l’Environnement

- BCI : Budget consolidé d’investissement

- CBD : Convention sur la Diversité biologique

- CCO : Cadre de Concertation et d’Opération

- CDMT : Cadre de dépenses à moyen terme

- CDS-MT : Cadre de dépenses sectoriel à moyen et long terme

- CEPS : Cellule d’études, de planification et de suivi

- CG : Comité de Gestion

- CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore

- CIV : Comité Inter Villageois

- CLPA : Comité local de Pêche artisanale

- CMS : Convention de Bonn sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

- CO : Comité d’orientation

- CR : Communauté Rurale

- CS : Comité scientifique

- DPN : Direction des Parcs Nationaux

- DPN : Direction des parcs nationaux

- DPN/ E : Direction des Parcs Nationaux de l’Espagne

- DSRP : Document de stratégie de réduction de la pauvreté

- EES : Ecole d’Elevage de Saint Louis

- EEZA : Estacion Experimental Zona Arida (Alméria)

- EISMV : Ecole Inter état des Sciences et Médecine Vétérinaire de Dakar

- FEM / COMPACT

- GAR : Gestion axée sur les résultats

- GIE : Groupement d’intérêt économique

- GIRMaC : Gestion intégrée des Ressources marines et côtières

- Groupe de réflexion et d’Appui Scientifique et Technique (GRAST)

- IDEN : Inspection départementale de l’éducation nationale

- IREEC : Inspection Régionale de l’environnement et des établissements classés

- IREF : Inspection Régionale des Eaux et Forêts

- IREL : Inspection Régionale d’Elevage

- IRH : Inspection Régionale de l’Hydraulique

- JICA : Agence japonaise de coopération internationale

- MEPNBRLA : Ministère de l’environnement, de la protection de la nature, des bassins de rétention et des lacs artificiels

- OCB : Organisation communautaire de base

- PAG : Plan d’aménagement et de gestion

- PC : Poste de commandement

- PGIES : Projet de Gestion Intégrée des Ecosystème du Sénégal

- PP : Parties prenantes

- PV : Procès verbal

- RBT : Réserve de Biosphère Transfrontière

- RSFG : Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul

- SCRP : Stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté

- SERE : Sensibilisation et Education relative à l’environnement

- SI : Syndicat d’Initiative de Saint Louis

- SRAU : Service Régional de l’aménagement urbain

- SRT : Service Régional du Tourisme

- UCAD : Université Cheikh Anta DIOP de Dakar

- UGB : Université Gaston Berger

- UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

- USAID : Agence américaine pour le développement international

- VP : Villages Périphériques

- WIA : Westland international Afrique

- WWF : Fonds  mondial pour la nature

SOMMAIRE

A. DIAGNOSTIC	6

A.1. Informations générales	6

A.1.1. Description générale	6

A.1.2. Gestion	8

A.1.2.1. Cadre législatif et réglementaire	8

A.1.2.2 Organisation de la gestion	9

A.1.2.3  Infrastructures de la réserve	11

A.1.2.4 Les parties prenantes à la gestion du parc	12

A.1.3. Classements en faveur du patrimoine	16

A.2. Environnement et patrimoine naturel	16

A.2.1. Climat	16

A.2.2. Hydrologie	17

A.2.3. Géologie	18

A.2.4 Pédologie	19

A.2.5 Relief	19

A.3. Cadre socio-économique	20

A.3.1. Bref rappel de l’occupation du site	20

A.3.2. Cadre humain	21

A.3.3. Les activités socio-économiques périphériques	21

A.3.3.1. Le maraîchage	21

A.3.3. 2. Les cultures sous pluie	22

A.3.3.3. L'élevage	22

A.3.3.4. Le commerce :	22

A.3.3.5. L'extraction de carrière	23

A.3.3.7. L'exploitation forestière :	23

A.4. Vocation à accueillir et l'intérêt pédagogique	23

A.4.1. Activités pédagogiques et les équipements	23

A.4.2. Intérêt pédagogique de l’aire protégée	24

A.4.3. Activités scientifiques	24

A.5. Valeur et enjeux	25

A.5.1 Flore et habitats	25

A.5.1.1 La strate arbustive	25

A.5.1.2 La strate herbacée	25

A.5.3. Faune	26

A.5.3.1. Faune autochtone	26

A.5.3.2. Faune réintroduite	26

A.5.3.4. L’avifaune	28

A.5.3.4. Les ressources aquatiques	28

A.5.4 Enjeux	29

A.5.4.1 Matrice des forces, faiblesses, menaces et opporunités (SWOT) de la RSFG	29

A.5.3.3 Enjeux de gestion	30

B. GESTION	32

B.1. Objectif à long terme du plan	32

B.2 OBJECTIS SPECIFIQUES	33

B.2.1 OS 1 : Conserver les ressources biologiques et les habitats	33

B.2.1.1 Aménagement, surveillance et suivi écologique	33

B.2.1.2. Recherche scientifique	35

B.2.2 OS 2 : Assurer une gestion intégrée de la réserve et de sa périphérie	36

B.2.2.1 Mise en place des organes de gestion	36

B.2.2.2 Renforcement des capacités	36

B.2.2.3 Partenariat	37

B.2.2.4 Information, sensibilisation et communication	38

B.2.3 OS 3 : Valoriser les ressources de la réserve et promouvoir l’écotourisme	38

B.3. Facteurs influençant la gestion	39

B.4 Plan d’action	41

B.5 Mise en œuvre, suivi et évaluation	47

B.5.1 Organes de mise en œuvre du PAG	47

B.5.1.1 Le Comité d’Orientation (CO)	47

B.5.1.2 Le Comité Scientifique	47

B.5.1.3 Le Comité de Gestion	48

B.5.2 Suivi évaluation du PAG	48

B.6 Budget prévisionnel du plan d’action	49

BIBLIOGRAPHIE	58

ANNEXES	59

Annexe 1 : Termes de référence de la mission d’elaboration des PAG des sites d’ancrage du Programme GIRMAC	59

Annexe 2 : Décret portant création de la RSFG	63

Annexe 3 : Règlement intérieur de la RSFG	64

# A. DIAGNOSTIC

## A.1. Informations générales

### A.1.1. Description générale

La Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul se trouve dans le delta du fleuve Sénégal plus précisément dans le département de Saint-Louis. Elle se compose d’une lagune d’eau saumâtre dont la tranquillité la rend utilisable et indispensable pour de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau stationnant dans la zone sud de Saint-Louis. Les rives de cette lagune sont couvertes d’une végétation arbustive parfois très dense car non soumise à l’abroutissement par le bétail comme sur le reste de cette zone du delta. Cette végétation repose sur des formations dunaires bien stabilisées. Une partie de cette zone terrestre constitue la base pour les initiatives d’élevages de gazelles et de tortues terrestres.

La réserve de Gueumbeul tire son nom d’un village situé à 12 km de la ville de Saint-Louis, sur l’axe sud qui relie cette ville au Gandiolais et à la Langue de Barbarie. Elle est à cheval sur les communautés rurales de Ndiébène Gandiole et de Gandon.

Elle a été créée par décret n° 83-550 du 30 mai 1983 sur une superficie de 720 ha pour un périmètre de 12 km, comprenant la cuvette de Gueumbeul ainsi que la zone limitrophe sur une largeur de 500 m à partir de la bordure de la cuvette. Ses coordonnées géographiques sont 15°59 Nord et 16°28 Ouest.

La réserve est constituée d'une cuvette de 8 km de long et 800 m de large ainsi que des dunes du Gandiolais et du Toubé. Le site est entièrement clôturé.

Figure n° 1 : Localisation de la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul

Figure n°2 : Carte de la Réserve avec la cuvette

### A.1.2. Gestion

#### A.1.2.1. Cadre législatif et réglementaire

La gestion administrative de la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul est assurée par la Direction des Parcs Nationaux qui est sous la tutelle du Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature, des Bassins de Rétention et des Lacs Artificielles.

Le cadre législatif et réglementaire pour la gestion de la RSFG fait référence  d’une part au code Forestier et au code de la Chasse et de la Protection de la faune et d’autre part aux différentes conventions internationales relatives à la conservation de la diversité biologique et ratifiées par le Sénégal.

- Code forestier

Les Réserves spéciales sont définies par l’article R7 comme « des zones où pour des raisons scientifiques, touristiques ou écologiques, certaines restrictions, temporaires ou définitives, relatives à la chasse, à la pêche, à la capture des animaux, à l’exploitation des végétaux, des produits du sol et du sous-sol, à la réalisation d’infrastructures, sont nécessaires à des fins scientifiques, touristiques ou écologiques ».

- Code de la Chasse et de la Protection de la Faune

L’article D. 39 du Code stipule que « les parcs nationaux et réserves sont des zones du domaine classé dans lesquelles sont strictement interdites les activités suivantes:

- la recherche, la poursuite, l’abattage, le piégeage, la capture de tous les animaux, la destruction de leurs gîtes ou nids, le ramassage des œufs, tous les actes susceptibles de nuire à la végétation spontanée ou de la dégrader,

- la circulation de nuit par quelque moyen que ce soit,

- la circulation en dehors des pistes et routes ouvertes au public,

- le survol à une altitude inférieure à 300 mètres ».

En plus de ces textes, d’autres codes tels que celui de l’environnement contiennent des dispositions applicables par les agents dans la gestion de la  Réserve.

- Conventions internationales

Au plan international, le Sénégal a ratifié un certain nombre de conventions en rapport avec la gestion des aires protégées à savoir :

- Convention d’Alger ou convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, Alger, 1968,

- Convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats d’oiseaux d’eau (Ramsar, 1971),

- Convention de Paris relative à la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Paris, 1972),

- Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES, Washington, 1973),

- Convention de Bonn (CMS) sur la conservation des espèces migratrices (Bonn, 1979),

- Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Berne, 1979),

- Convention d’Abidjan sur la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de l’Afrique de l’ouest et du centre (Abidjan, 1981),

- Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 1982),

- Convention sur la diversité biologique (Rio, 1992),

- Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (Rio, 1992).

#### A.1.2.2 Organisation de la gestion

Le RSFG est sous l’autorité d’un conservateur, qui coordonne l'ensemble des activités qui s’y déroulent. Il est assisté d'un adjoint, d'un personnel administratif et technique spécialisé. Le personnel est composé de cinq agents : un conservateur, deux ingénieurs des travaux dont un adjoint, un agent technique et un garde des parcs nationaux.

Les agents de la Réserve sont appuyés par deux écogardes permanents constitués en un GIE des écogardes créé en Juin 1997. Cette collaboration repose sur un protocole et un cahier de charges qui fixent les rôles et responsabilités des différentes parties. Ce GIE appuie les agents dans la réalisation des activités suivantes :

- la surveillance du site contre les intrusions et la divagation du bétail ;

- l’alimentation des animaux en élevage ;

- le suivi des gazelles dorcas ;

- l’entretien des enclos et des mangeoires ;

- les patrouilles hebdomadaires de surveillance ;

- les dénombrements mensuels de l’avifaune ;

- les séances de sensibilisation au niveau des villages périphériques ;

- le guidage des touristes effectué par les écogardes.

Concernant les équipements, la réserve dispose de matériel de communication, d’un véhicule de liaison, de deux motos et de matériel informatique.

Pour son fonctionnement, l’Etat met à la disposition du parc un budget annuel qui a connu une augmentation substantielle entre 2000 et 2009. La figure 3 illustre cette évolution.

Figure n°3 : Evolution du budget de fonctionnement de la Réserve

En 2000 et 2004, la réserve disposait d’un budget annuel de moins de 5 millions. Ce budget a connu une première hausse très significative entre 2005 et 2007 se situant ainsi à environ 17 millions avant de subir une seconde augmentation la portant à près de 35 millions. Cette évolution illustre les importants efforts que l’Etat fournit pour la conservation de cette Réserve.

#### A.1.2.3  Infrastructures de la réserve

- Le poste de commandement

Il est constitué par (i) 5 cases rondes construites dont une abrite les bureaux, les trois autres servent de logement aux agents et le dernier de toilettes ; (ii) un bâtiment de 3 pièces servant de logement aux écogardes, (iii) un bâtiment de deux pièces utilisé comme magasin de stockage des aliments, (iv) un bâtiment de deux pièces qui abrite la buvette des écogardes, (v) un garage, (vi) une case pour le stockage du matériel, et (vii) un écomusée équipé par la Coopération espagnole.

- Les ouvrages hydrauliques

Les ouvrages hydrauliques sont réalisés sur les points d'admission et de retrait de l'eau dans la cuvette. L'ouvrage de Bount-Batt est le premier à être réalisé, dans la cuvette, avant même l'érection de la réserve. C'est un pont barrage équipé de vannes métalliques batardeaux à crémaillère. Il mesure à l’origine quinze mètres de long, sept mètres de large et sert de point de remplissage de la cuvette de Gueumbeul.

Le pont Ndiakhère est réalisé, dans les années 80, pour mieux gérer les eaux de la cuvette. Situé au nord-est de la cuvette, ce pont dispose de trois vannes métalliques à crémaillère de un mètre cinquante mètre sur deux et constitue le point de jonction entre la cuvette de Gueumbeul et celle de Ngaye-Ngaye où se jette le trop-plein d'eau de la première. Il mesure une trentaine de mètres de long et est large de trois mètres.

Le pont Albar s'étend sur une longueur de dix sept mètres de long et large d'un mètre. Il dispose des mêmes équipements que celui de Ndiakher, et se localise sur la piste qui mène à Rao Peulh. Ce pont constitue un trait d'union entre le biotope hydraulique de Gueumbeul avec une cuvette temporaire qui surplombe le village de Toug Wolof.

Figure 4 : Pont Albar avec ses vannes

- Les enclos

La RSFG est entièrement clôturé avec du grillage galvanisé sur un périmètre de 12 km installé il y a une vingtaine d’années. Sa vétusté est donc apparente et par endroit on constate des brèches qui laissent passer les animaux domestiques en divagation mais également les gazelles en semi-liberté.

Les enclos intérieurs sont au nombre de cinq dont quatre aménagés pour les besoins de l'élevage et de capture des animaux de la réserve. Ils permettent ainsi d’effectuer un suivi permanent des gazelles réintroduites pour pallier d’éventuelles maladies consanguines. Le cinquième, le plus grand, est constitué par le reste de la	 réserve et sert d’enclos d’acclimatation pour les animaux.

- Les miradors

Les miradors sont au nombre de trois, un en dur à coté des ilots de reproduction, un autre en bois sur la dune jaune vers le pont Albar et enfin un dernier en métal  au nord-ouest de la cuvette, au niveau du poste de commandement pour superviser l'ensemble de la réserve.

- Les pistes

Les pistes sont réalisées pour faciliter la circulation à l'intérieur de la réserve. Elles sont au nombre de cinq :

- Axe 1 : PC au Pont Bount Baat

- Axe 2 : Pont Bount Baat au Pont Diakhére le long de la cuvette (coté ouest)

- Axe 3 : PC- Pont Diakhére-hauteur mirador en bois ;

- Axe 4 : En face du site Spatule jusqu’à la deuxième porte vers Pont Bount Batt

- Axe 5 : Pont NDiakhère au Pont Albar en longeant le grillage.

#### A.1.2.4 Les parties prenantes à la gestion du parc

Plusieurs acteurs sont liés à la gestion et au fonctionnement de la RSFG. Il s’agit :

- des populations locales : établies dans les 06 villages périphériques, dont deux situés dans la CR de Ndiébène Gandiole (Ngayna-Gueumbeul et Gueumbeul) et les autres (Ndiawsir, Ndiakhère, Diama-Thiaguel, Ngaye-Ngaye) dans la CR de Gandon. Elles ont comme principales activités l’agriculture, l’élevage, l’extraction de sel et la pêche. Leur participation à la gestion du parc se fait à deux niveaux :

  - le Comité de veille du plan d’eau de Gueumbeul qui fédère les pêcheurs des 06 villages. Sa création répondait au souci de mieux gérer les 3 ouvrages hydrauliques (Bount Batt, Albar et ndiakhère) de la cuvette de Gueumbeul. Récemment, cette structure a été muté en Comité de Veille élargi aux chefs de villages, aux présidents de CR et aux autorités administratives. Sa mission a été élargie et engloble l’ensemble de la gestion de la réserve. En outre, les populations ont toujours participé à certaines activités d’aménagement de la réserve (dessouchage des cactus, entretien de la clôture, etc.) et en échange elles sont autorisées à récolter du bois mort et bénéficient de l’appui de projets, et d’ONG et du PNUE-FEM implantés dans la zone grâce à la réserve.

  - le groupement des écogardes constitués initialement de 06 membres. Actuellement, seuls 02 écogardes continuent à participer activement aux travaux d’aménagement et de suivi écologique de la réserve et en contrepartie tirent profit de celui-ci à travers l’exploitation touristique de la réserve et l’appui de projets, d’ONG et de la DPN ;

- Les Conseils ruraux de Ndiébène-Gandiole et de Gandon qui représentent l’autorité locale et qui servent de relais entre les populations et l’État. Ces deux collectivités locales sont membres du Comité de Veille de la réserve récemment créé ;

- les services techniques déconcentrés (Eaux et Forêts, Agriculture, Hydraulique, Elevage, Tourisme, l’Agence Autonome des Travaux Routiers, etc.) qui interviennent selon leur domaine de compétence dans la gestion de la réserve et de sa périphérie ;

- le Syndicat d’Initiative et de Tourisme de Saint-Louis qui une association de professionnels du tourisme qui appuie la politique de promotion touristique de la région et notamment de la réserve ;

- les hôteliers de la ville de Saint-Louis qui contribuent à la promotion et à la valorisation touristique de la réserve ;

- les ONG, programmes et projets intervenant dans la conservation des ressources naturelles (SAED, OMVS, GIRMaC, UICN,  WIA, PNUE-FEM, UNESCO, etc.).  L’appui de ces partenaires s’articule autour :

  - de la gestion des eaux de la réserve ;

  - du suivi écologique et de la gestion des habitats ;

  - du renforcement des capacités ;

  - de l’appui logistique (équipements, infrastructures, matériels de communication, moyens roulants et nautiques…) ;

  - de la sensibilisation et l’éducation environnementale ;

  - du développement communautaire ;

  - de la planification participative, etc.

- les institutions de formation et de recherche (Universités, EIMSV, Ecole d’élevage de Saint-Louis, ISRA, IRD, etc) qui mènent des activités de recherche sur les ressources de la réserve, participant ainsi à la connaissance exhaustive de son potentiel biologique et par conséquent une meilleure maîtrise sa gestion.

- Les partenaires extérieurs (la Station Expérimentale des Zones Arides d’Alméria, l’Organisme national des Parcs Pationaux, l’Association Amigos de Doñana et le Zoo de Barcelone du Royaume d’Espagne, les Républiques d’Israël et de France, l’IFAW, le Canada, le Sahara Conservation Fund, Friends of Animals, Exotic Wildlife Association, etc.) apportent un appui dans le cadre de la politique de resrauration et de réhabilitation de la faune sahélo-saharienne initiée par l’Etat du Sénégal depuis 1980.

- la Réserve de Biosphère Transfrontière du Delta du fleuve Sénégal créé en 2005 et qui a comme noyaux centraux l’ensemble des parcs, réserves et AMP du nord en plus des Parcs Nationaux du Diawling et du Chat Boul dans la partie mauritanienne. Pour son fonctionnement, un Comité transnational qui fédère les deuxcomités nationaux est chargé de la coordination et de la mise en œuvre des activités la RBT avec l’appui de l’UICN et de l’UNESCO.

Figure 5 : Carte de la RBT du delta du fleuve Sénégal

- le Bureau d’Information des Parcs et AMP du Nord chargé de promouvoir les aires protégées du nord et de participer aux campagnes de sensibilisation et d’éducation environnementale dans le département de Saint Louis. Il vient également en appui à la réserrve pour des activités spécifiques, notamment le suivi écologique, la gestion des bases de données, la prévention contre les maladies animales (grippe aviaire, etc).

### A.1.3. Classements en faveur du patrimoine

La réserve Spéciale de faune de Guembeul est reconnue zone humide d’importance internationale et est inscrite sur la liste de Ramsar depuis le 26 Septembre 1986. En effet la cuvette de 340 ha constitue l’une des plus importants sites de nidification et d’alimentation des limicoles et des flamants roses. Elle abrite aussi l’une des plus fortes concentrations au monde d’avocette (Recurvirostra avocetta).

Figure 6: Reconnaissances internationales de la RSFG

Elle est un des noyaux centraux de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du Fleuve Sénégal créée en 2005. Elle est un centre d’acclimatation des gazelles sahélo sahariennes disparues ou menacées d’extinction en Afrique de l’Ouest.

## A.2. Environnement et patrimoine naturel

### A.2.1. Climat

Le climat est de type sahélo soudanien avec une pluviométrie qui oscille entre 200 à 300 mm de pluie par an et des températures comprises entre 15 et 40°C. Le sol est sablonneux et hydromorphe, mais halophile le long de la cuvette.

De type sahélien, le climat local a deux saisons sanctionnées par des précipitations peu abondantes et  des températures  de nature clémentes.

Les températures oscillent entre 21°C et 24°C de décembre à mai et de 25°C à 29°C d’avril à novembre. Les amplitudes thermiques faibles et les températures clémentes tout au long de l’année sont une conséquence de l’influence océanique.

Tableau 1 : Principales données climatiques du Delta du fleuve Sénégal.

| Température minimale | 13°C (janvier) à 25°C (août) |
| --- | --- |
| Température maximale | 30°C (février) à 39°C (mai) |
| Précipitations annuelles | 200 à 250 mm/an |
| Précipitations mensuelles minimales | 0 mm/mois (avril) |
| Précipitations mensuelles maximales | 130 mm/mois (septembre) dont environ 90% en août et septembre |
| Evaporation potentielle | 3 500 mm/an en moyenne |
| Vents alizés dominants | Vitesse de 7 m/s à partir de janvier |
| Vents de sable | Vitesse dépassant 15 m/s au mois de mai |

Le régime climatique est subdivisé en fonction de trois saisons principales :

- la saison des pluies, de juin à septembre,

- la contre-saison froide et sèche, d’octobre à février,

- la contre saison chaude et sèche, de mars à juin.

Les deux contre-saisons correspondent à la période de migration des oiseaux du paléarctique et de nidification de certaines espèces d’oiseaux.

### A.2.2. Hydrologie

Les eaux de surface sont caractérisées par la présence du fleuve Sénégal, à l'ouest de la RSFG le long des villages de Keur Barka, Mbambara, Dieule Mbame. Toutefois, il faut noter la présence d'un nombre important de lagunes comme celles de Ngaye-Ngaye, le lac Salicorne, la cuvette de Gueumbeul et la Lagune aux Spatules. Cette dernière se localise au sud de la réserve sur la route qui mène à Gandiole. La lagune de Ngaye-Ngaye se situe au nord de la cuvette de Gueumbeul et est reliée à celle-ci par le pont de Ndiakhère.

À l’origine, les eaux de surface étaient sous double influence de la mer et du fleuve. La mise en fonctionnement du barrage de Diama et le Canal de délestage dans la Langue de Barbarie modifient les équilibres aquatiques.

Deux périodes sont désormais observées : une des hautes eaux durant laquelle l'estuaire est inondé par les eaux de crues. Cette période dure trois mois. La seconde s’étale sur sept mois environ et, dans cette période, les eaux issues des marées occupent l'estuaire.

Les effets du barrage de Diama vont de l'inondation des terres, à la salinisation des eaux des sols, à la diminution de l'approvisionnement de la mangrove en eau douce et à la disparition de certaines espèces de poissons.

Les cuvettes ne sont donc plus alimentées par l'eau douce du fleuve. Les eaux sont saumâtres voire très salées pendant certains moments de l'année.

Durant ces sept mois, la mangrove est totalement sous les eaux salées. Cette situation conduit à une forte mortalité de la mangrove, qui est la zone de frayère des huîtres, des langoustes et des crevettes.

Les eaux souterraines de cette zone sont la nappe phréatique et la nappe maestrichienne. Les eaux sont saumâtres voire salées et  ce qui explique l'absence de forages. Ce caractère saumâtre des eaux a conduit à l'absence d'eau potable dans la zone. Excepté les villages de Ndiakher, Ngaye-Ngaye, Diama Toubé, et Békhar, qui sont alimentés en eau potable par un forage implanté à Ndiakher, tous les autres villages sont alimentés à partir de Saint-Louis ou consomment directement ces eaux saumâtres. La RSFG et les villages de Gueumbeul et Ngaïna sont alimentés par des citernes d'eau venant de Saint-Louis.

### A.2.3. Géologie

La RSFG et sa périphérie appartiennent à l’extrême nord de l’écosystème des Niayes, qui s'étend sur près de 180.km entre Dakar et Saint-Louis, sur la frange atlantique nord de la côte sénégalaise.

Avec une largeur qui varie entre 30 et 35 km, les Niayes se caractérisent par une succession de dunes et de dépressions inter dunaires situés sur une nappe affleurante ou subalternation selon la saison. « Telles des éponges, (les zones humides) se regorgent d'eau de pluie puis la régurgitent progressivement pendant la saison sèche », l’ensemble des Niayes appartient aux zones humides.

Selon le CSE, cet écosystème est situé au contact des systèmes dunaires littoraux actifs et de l’erg gogoliens, une strate géologique datant de 20 000 ans avant nos jours (GOWTHOPE, 1987). C’est ce qui explique sa double appartenance aux écosystèmes côtiers et continentaux. Malheureusement très fragile, il est actuellement affecté par l’assèchement climatique, la pression anthropique et le déplacement frontal des systèmes dunaires littoraux vers l’intérieur. Cela engendre de multiples conséquences dont :

- Un abaissement significatif des nappes phréatiques ;

- Un tarissement des lacs ;

- La disparition des ligneux ;

- Un ensevelissement des sols hydro morphes.

### A.2.4 Pédologie

A Gueumbeul, on observe des sols sablonneux rouges bruns  iso humides et des sols halomorphes (sols salins à horizon superficiel friable). Ainsi, des facteurs naturels en permanente évolution  mais surtout anthropiques, menacent  présentement l’existence de la cuvette de Gueumbeul qui est un élément central de la réserve.

### A.2.5 Relief

Le relief local est une vaste plaine essentiellement constituée de systèmes dunaires plus ou moins émoussés et fixés par la végétation. Les dunes se distinguent nettement les unes des autres en raison de la présence de dunes rouges et du système de dunes jaunes. Ces ensembles dunaires, orientés NNE-SSW, sont parallèles et forment entre eux des couloirs inter dunaires qui constituent également un élément du relief : on les nomme « Niayes » et c'est à l'intérieur de celles-ci que sont installées les cuvettes (Gueumbeul, Ngaye-Ngaye...). La mise en place, de ce relief, a débuté au Quaternaire, plus précisément à l'Ogolien, il y a entre 20 000 et 18 000 BP. Les premiers ensembles dunaires à se former sont les dunes rouges suivies des dunes jaunes.

Les dunes rouges, ont une orientation NNE - SSW et couvrent un vaste espace localisé à l'est des villages de Ndiakher et de Thiaguel. C'est durant la phase aride de l'Ogolien (20 000 – 12 000 BP) qu'elles se sont formées. Elles ont ensuite évolué durant le Tchadien (9 500 – 7 500 BP), puis au Nouakchottien (7 000 – 4 200 BP).

Les dunes jaunes se situent à l'intérieur de l'estuaire du fleuve Sénégal et sont séparées les unes des autres par des cuvettes permanentes. Leur formation remonte au Nouakchottien (7 000 – 4 200 BP) durant la phase humide, avec l'édification de petits reliefs dunaires. Ces dunes présentent des formes complexes avec parfois de grands alignements dont la hauteur atteint vingt à trente mètres.

Le relief des « Niayes » s'est développé dans des bas-fonds inter dunaires accentués à l'intérieur des dunes jaunes et jusqu'au contact avec les systèmes de dunes rouges. Leur formation se situe à l'épisode régressif post - Inchirien, contemporain de l'Ogolien avec un creusement linéaire adoptant la même orientation que les dunes. C'est au Tchadien que se termine leur formation avec la mise en place d'un réseau hydrographique inter dunaire. Les « Niayes » connaîtront ensuite un envahissement de ses parties basses par les eaux lors de la transgression du Nouakchottien.

## A.3. Cadre socio-économique

### A.3.1. Bref rappel de l’occupation du site

Le peuplement des « Niayes » remonte au XIIIème et XIVème siècle quand les Mandingues et les Sérères ont quitté respectivement, la vallée du Sénégal pour le sud et le centre du pays.

Le mouvement migratoire sérère est dû à la dislocation de l'empire du Ghana et à la poussée des Almoravides. En effet l'équilibre socioculturel de la vallée a subi un profond changement à la suite de l'incursion de fondamentalistes musulmans, les almoravides, qui imposèrent une islamisation dure et non tolérante. Ceci a amené une partie de la population sérère à aller vers les « Niayes ». La venue des Wolofs est surtout due à la fréquence des guerres au Djolof et aux multiples exactions des négriers sur les peuples wolofs du Walo, du Cayor et du Baol.

Les Wolofs qui ont commencé à organiser l'espace que les Peulhs ont toujours administré sans règles préétablies. L'installation des Peulhs, dans les « Niayes », remonte au XVIIème siècle (vers 1680). Les Peuhls ont occupé le milieu de façon temporaire (saison sèche) par leur transhumance. Certains, par contre, se sont sédentarisés et cette sédentarisation a été facilitée par la construction de routes et à la vente de produits laitiers en ville. Mais la poussée des Wolofs les a obligés à se disperser au centre et au nord de la zone où ils sont majoritaires dans certains villages.

Leybar Boye est le plus ancien des villages de la zone. Il se situe au nord de la RSFG, au delà de Route Nationale Dakar -Saint-Louis. Sa fondation remonte au environ de 1359. Il est donc (de 300 ans) plus ancien que la ville de Saint-Louis. C'est le nommé Yapnoune Boye, un pêcheur wolof, originaire de la région de Thiès qui a créé le village.

### A.3.2. Cadre humain

La communauté rurale de Gandon, créée par réforme territoriale en 2002, comptait 83 villages pour une superficie de 560 km² et une population estimée à 52.370 habitants en 2007. Elle a été scindée en 2 lors de la dernière réforme territoriale de 2008, donnant ainsi naissance à la CR de NDiébéne Gandiole. Cette dernière compte 20.000 habitants pour 30 villages.

Trois groupes ethniques prédominent dans la population de cette zone : les Peuls (ou Pulaar), les Wolofs et les Maures. Il n’existe pas de spécialisation socioprofessionnelle nette de la population, selon l’appartenance ethnique. Les activités économiques pratiquées sont nombreuses et elles sont dominées par le maraîchage, l'agriculture sous pluie,  la pêche et l’extraction du sel. On note cependant que les Peuls et les Maures sont généralement éleveurs et les Wolofs pêcheurs, agriculteurs ou maraîchers (SOW, 2003).

Néanmoins d'autres activités y sont exercées notamment le commerce et l'extraction de carrières. La zone est quasiment dépourvue d'équipements (sanitaires, scolaires, de stockage...) et les aménagements sont rares. Elle est aussi marquée par un enclavement dû au mauvais état des pistes existantes et à l'absence même de pistes par endroit.

### A.3.3. Les activités socio-économiques périphériques

#### A.3.3.1. Le maraîchage

Il constitue la principale activité des populations en raison de l'humidité des sols « deck-dior » favorable à l'activité et à la présence de l'eau pendant pratiquement toute l'année. Les cultures sont la tomate, l'oignon, le navet, la carotte, les choux pommés, les aubergines, le piment, les pastèques, la patate... Il existe traditionnellement un autre type de maraîchage pratiqué sur les zones limitrophes du fleuve Sénégal (Dieule Mbame, Mbambara) sous forme de culture de décrue.

Tableau 2 : Productions maraîchères des campagnes 2006 et 2007

| Spéculations | Production 2006 | Production 2007 |
| --- | --- | --- |
| Oignon | 3700 | 4100 |
| Choux | 4500 | 1800 |
| Tomate | 1650 | 1825 |
| Gombo | 304 | 240 |
| Carotte | 800 | 380 |
| Navet | 225 | 375 |
| Piment | 144 | 180 |
| Aubergine | 225 | 300 |

Source UGPAR 2007

#### A.3.3. 2. Les cultures sous pluie

Cette activité se tient pendant l'hivernage sur des sols assez fertiles et concerne les espèces telles que l'arachide, le niébé, la pastèque, le mil, l'oseille et le manioc. Les rendements sont assez élevés. Les facteurs limitant restent les déficits pluviométriques avec les débuts tardifs ou fins précoces de la saison pluvieuse et la salinisation des terres du fait du barrage de Diama et du canal de délestage. Ce type d'agriculture utilise les fertilisants naturels c'est à dire le «Toss » pour renforcer les terres et augmenter les rendements. Ce sont principalement les déchets des petits ruminants et des bovins qui sont utilisées.

#### A.3.3.3. L'élevage

L’élevage, de type extensif, concerne les ovins, caprins, bovin et l'aviculture. Celui des petits ruminants est de loin, le plus représentatif. Quant à l'élevage de bovins il est spécifiquement réservé aux villages (Ndawsir) et hameaux peulh. Le bétail se déplace, une bonne partie de l'année, vers le centre et le sud du pays. La figure suivante donne un aperçu sur les effectifs du cheptel en 2007.

Source : Secteur  Elevage Rao, 2008

Figure7 : Composition et effectif du cheptel des deux CR en 2007

#### A.3.3.4. Le commerce :

Les villages périphériques de la R.S.F.G ne sont pas dynamiques en matière de commerce, en raison de l'insuffisance des boutiques et de l'inexistence de lieux servant de marchés. Les produits sont acheminés à Saint-Louis. Ce sont ceux du maraîchage principalement et secondairement ceux de la pêche. Il n'y a pas de marchés hebdomadaires dans la zone.

#### A.3.3.5. L'extraction de carrière

Il existe deux formes d'extraction de carrière. La première est l'exploitation de sable qui se pratique à la hauteur du village de Ndawsir, sur le modelé de dunes jaunes. Les principaux intervenants de ce secteur sont les Peulhs, qui se sont reconvertis en camionneurs pour juguler les difficultés rencontrées dans l'élevage. Le sable est essentiellement acheminé à Saint-Louis.

La seconde concerne l’extraction des coquillages. Elle se fait dans la partie située à l'est de la route qui mène à Gandiole. La zone, jadis envahie par la mer au Quaternaire, a de petites carrières fossiles de coquillages. Elles sont exploitées par les charretiers qui revendent les coquillages dans la zone et à Saint-Louis.

#### A.3.3.7. L'exploitation forestière :

Elle n'est pas très importante dans la zone. Sa pratique se limite à l'utilisation domestique essentiellement du bois de chauffe. Les principales coupes s'opèrent sur le Prosopis africana qui est une espèce introduite dans la zone, mais qui aujourd'hui se régénère naturellement au détriment des autres espèces.

## A.4. Vocation à accueillir et l'intérêt pédagogique

### A.4.1. Activités pédagogiques et les équipements

La RSFG dispose d’un programme de sensibilisation et d’éducation relative à l’environnement avec comme principale cible les écoles et les GIE des villages périphériques. Au niveau des écoles, les thèmes développés sont en rapport avec l’objectif de création de la réserve et l’intérêt de limiter les actions destructrices de l’homme sur la réserve et sur l’environnement en général, avec comme finalité de développer une conscience environnementale chez les jeunes. En ce qui concerne la cible adulte constitué par les GIE à la périphérie constitués en majorité de femmes, les thèmes portent d’une part sur les pressions et menaces qui pèsent sur la réserve (divagation du bétail, coupes abusives, pêche illicite, …) et d’autre part sur la contribution de la réserve au développement économique local.

Pour ce qui est des équipements, la réserve dispose d’un écomusée où sont exposées les trophées de mammifères (autochtones et introduits), de tortues terrestres et d’oiseaux de la réserve. Des posters, photos, fiches techniques, etc. servent de supports pédagogiques aux visiteurs, notamment les élèves.

### A.4.2. Intérêt pédagogique de l’aire protégée

Zone humide d’importance internationale et premier centre d’élevage des antilopes sahélo-sahariennes disparues dans la sous-région, la réserve conjugue trois atouts majeurs :

- la possibilité d’observer des oiseaux d’eau (environ 52 espèces) au niveau de la cuvette et plusieurs espèces terrestres (singe rouge, phacochère, chacal, etc.) dans la zone forestière en reconstitution ;

- la possibilité de voir de près de grandes gazelles  sahélo-sahariennes et de comprendre les techniques d’élevage d’animaux sauvages en captivité ;

- la possibilité de se familiariser avec la grande tortue terrestre (sulcata), son mode d’hibernation et de reproduction.

La RSFG est également l’aire protégée terrestre la plus proche de la ville de Saint-Louis (12 km) et la plus facile d’accès. Elle est intégrée dans le circuit touristique de la région et est un des noyaux centraux de la  Réserve de Biosphère Transfrontière du Delta du fleuve Sénégal. A ce titre, l’aspect éducation relative à l’environnement et l’approche participative sont des dimensions intégralement prises en compte dans la gestion de la réserve.

### A.4.3. Activités scientifiques

Eu égard à sa double fonction de centre d’accueil des antilopes sahélo-sahariennes et de zone humide d’importance internationale, plusieurs d’activités scientifiques sont menées au niveau de la réserve. Elles concernent en premier lieu le suivi des antilopes sahélo-sahariennes notamment la gazelle dorcas récemment réintroduite et  sur laquelle un suivi scientifique rapproché est mené (reproduction,  identification par le numéro STUD BOOK, sexage, comportement lié à l’acclimatation, épidémiologie, etc.).

Concernant les oiseaux d’eau, ils font l’objet d’un suivi régulier à travers les dénombrements mensuels. Plusieurs études, notamment sur l’avocette (dont la concentration qui peut atteindre 3.000 individus dans la réserve est l’une des plus importantes au monde, ce qui lui a d’ailleurs valu son classement comme site Ramsar) ont été menées dans la réserve. Le site est également réputé pour la possibilité d’y procéder à des contrôles de bagues colorées de Spatules eurasiennes.

Il faut néanmoins souligner que la prolifération du cactus dans la réserve et ses alentours (qui menace l’intégrité de la réserve à cause d’une perte importante d’habitats) est une préoccupation des chercheurs pour trouver une méthode de lutte efficace.

## A.5. Valeur et enjeux

### A.5.1 Flore et habitats

La végétation, de type sahélien, largement dominée par les épineux est de deux strates : la strate arbustive et la strate herbacée.

#### A.5.1.1 La strate arbustive

Elle est constituée de quatre types d'espèces : les espèces parasites, les espèces introduites, les espèces des milieux salés et les espèces des milieux non salés. Cette strate est ligneuse et dominée par Acacia, Prosopis et Salvadora persica.

Les principales espèces végétales qui composent les ligneuses dans la RSFG se présentent comme suit :

- à proximité des dépressions comme la cuvette, on note une végétation principalement halophile (c’est à dire tolérant la salinité des sols),  composée d’espèces comme Tamarix senegalensis et Salix culoteoides ;

- au niveau des plaines basses, on trouve : le Balanites aegyptiaca ; les Acacias steriocarpa, albida, siberiana et scorpioides ; le Salvadora persica ; le Bauhinia rufuscens et le Prosopis juliflora ;

- sur les dunes et piémonts dunaires : Les Acacias senegal, seyal et raddiana ; l’Euphorbia baslsamiphora, le Dichrostachis glomerata, le Commiphora africana, le Boscia senegalensis, le Calotropis procera, …

#### A.5.1.2 La strate herbacée

La végétation herbacée est constituée de nombreuses espèces telles que : Sporobulus festivus, Eragrostis Tenella, Dactyloctenium Aegyptium, Michrochloa indica, Digitaria ciliaris, Echynocholoa Obtusiflora, Cencherus biflorus, Pennisetum Pedicelletum, Setaria barbata, Euleusine indica, …

La strate herbacée est dominée par Cenchrus biflorus (cram-cram). On note une dizaine d'espèces répertoriées dans le tableau ci dessous.

Le Cenchrus biflorus se rencontre dans les zones sableuses. La plupart des autres espèces occupent les zones salées. Il s'agit surtout de Salicornia europea qui borde les cuvettes.

### A.5.3. Faune

Elle est riche et variée et répartie en faune autochtone et en faune réintroduite.

#### A.5.3.1. Faune autochtone

La faune autochtone est composée de phacochères (Phacochoerus aethiopicus), de singes rouges (Erythrocebus patas),  de tortues terrestres (Geochelone sulcata), de mangoustes, de renards pales, genette, les reptiles et en partie les oiseaux etc.

La Tortue terrestre était très prisée par les habitants du Gandiolais pour sa chair et c'est ce qui a conduit à son extermination. Ce phénomène est aggravé par la sécheresse des années 70. Un programme de préservation de l'espèce a été lancé au niveau de Sangalkam (Réserve Noflaay) et Gueumbeul.

#### A.5.3.2. Faune réintroduite

La faune réintroduite est très hétérogène et composée d'animaux sauvages, qui avaient disparu ou sont menacées d’extinction dans cette partie du Sahel depuis les années 50. Ces espèces sont des herbivores inféodés comme la gazelle (Gazelle dama mhor), l'Oryx (Oryx algazelle) auxquels on peut ajouter les tortues terrestres (Centrochelys sulcata).

Depuis 1984, la RSFG a reçu un troupeau de (07) sept gazelles dama mhor offert par le Royaume d'Espagne. La réintroduction de ces gazelles, dans la zone, est la première du genre dans cette partie Nord du Sénégal. Les conditions favorables du milieu ont permis une bonne adaptation de ces individus qui se sont bien reproduits et transférés en partie dans la Réserve du Ferlo Nord.

Les Oryx algazelles avaient disparu dans la zone depuis 1950 (archives RSFG). Elles sont en élevage dans la réserve depuis 1999. Cette réintroduction représente une seconde après celle des gazelles dama mohr. C'est à travers des collaborations entre le Gouvernement du Sénégal et des Gouvernements d’Israél et de France dans le domaine de l'environnement que celle-ci a eu lieu. La population initiale était de (08) huit  et provenait de la réserve de Haï Bar en Israël. Les Oryx se sont multipliés grâce à une bonne adaptation dans le milieu.

Les gazelles dorcas réintroduites en Avril 2007 avec un effectif de 20 individus dont 06 mâles et 14 femelles, connaissent également une bonne adaptation avec notamment 35 naissances enregistrées sans compter les avortements et les morts nés.

Signalons par ailleurs que ces gazelles dorcas (Gazella dorcas neglecta) sont inscrites dans une dynamique de suivi effectué sur le plan mondial. Toutes les gazelles dorcas en captivité dans le monde sont identifiées à partir d’un numéro STUDBOOK (STD) qui est une clé de marquage avec boucles. Cette clé permet de connaître  la chronologie des naissances mais également d’identifier l’espèce en se référant à la couleur et à la forme des boucles attribuée à chaque individu. Une mission de suivi internationale est effectuée tous les 06 mois par le Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique d’Espagne, responsable STUDBOOK des gazelles dorcas.

Tout cela permet de maitriser les maladies consanguines souvent mortelles issues de croisements de parents proches, principale facteur handicapant l’élevage en captivité des antilopes surtout dans le but de repeupler la sous région de ces antilopes.

Les addax (Addax nasomaculatus) appartiennent à la famille des bovidés. Ils sont été introduits dans la réserve le 17 décembre 2006 en provenance de Mountain View Farms au Canada, avec un effectif de six (6) dont trois (3) mâles et trois (3) femelles. Ce sont des antilopes de couleur blanche avec des longues cornes (65-109 cm), de taille moyenne (105-115 cm) et pouvant atteindre un poids de 70 à 150 kgs et ont connus un léger retard de reproduction, car la première naissance date du 02 Janvier 2010. Il faut signaler que cette espèce n’a jamais existé au Sénégal.

Figure 8 : Evolution des effectifs des antilopes de la RSFG entre 1984 à 2009

L’étude des courbes d’évolution des effectifs des antilopes montre une décroissance durant ces dernières années. Ce qui peut être expliqué par d’une part les transferts de dorcas au Ferlo en 2009 et d’oryx et de damma mhorr en Mauritanie la même année et d’autre part les  problèmes (prédation, maladies et consanguinité) qu’ont connus  ses antilopes pendant ces années et qui sont principalement dues à la vétusté du grillage périmétral.

#### A.5.3.4. L’avifaune

La cuvette de Gueumbeul est une zone éco géographique qui abrite de fortes colonies d'oiseaux. Il s'agit d'une population composée de deux groupes : les espèces éthiopiennes et les espèces migratrices.

Les espèces éthiopiennes sont celles qui se reproduisent sur le continent africain. Elles sont représentées par le Pélican gris, le Pélican blanc et le Flamant nain. Il s’y ajoute le Flamant rose et surtout des espèces d’origine européenne. Lorsque la lagune est en eau, elle représente le site-dortoir le plus important de l’ensemble du delta pour la Spatule eurasienne. Des individus de la sous-espèce du Banc d’Arguin y ont également été observés. L’autre espèce emblématique est l’Avocette dont les rassemblements locaux se sont effondrés depuis que la brèche a été ouverte dans la Langue de Barbarie.

#### A.5.3.4. Les ressources aquatiques

La cuvette de Gueumbeul, alimentée en eau par les crues du Fleuve Sénégal, représente presque les 1/3 de la superficie de le RSFG. La pêche est autorisée aux extrémités de la cuvette, loin des zones de nidification de l’avifaune. Son niveau d’eau est censé pouvoir être régulé par un système de vannes métalliques, situées à chaque extrémité de la cuvette. Cependant, ces installations sont devenues défectueuses à cause du taux élevé de la salinité des eaux. Ainsi, la régulation de la cuvette est actuellement soumise aux fluctuations naturelles. On rencontre les Tilapies (Tilapia zilli et Sarotherodon malanotheron), mulets, Chrysichtys nigrodigitatis, Elops lacerta, Ethmalose et très faiblement la crevette blanche, le (Tilapia lagueti), silure, Alestes baremze, machoiron. Le polyptère (Polypterus senegalus) n'est plus observé et l'huître et la coque ont disparue. La barrière constituée par l'ouvrage de remplissage des marigots, l'augmentation de la salinité et la disparition des mangroves sont les principales causes de ces pertes de biodiversité et de productivité (SOW, 2003). Ces phénomènes sont liés à la construction du barrage de Diama et à la péjoration croissante du climat.

### A.5.4 Enjeux

#### A.5.4.1 Matrice des forces, faiblesses, menaces et opporunités (SWOT) de la RSFG

La matrice suivante présente les forces et faiblesses ainsi que les menaces et opportunités de la RSFG.

Tableau 3 : Matrice SWOT de la RSFG

| Forces - diversification de la faune en élevage - site RAMSAR - noyau central de la RBT du Delta du fleuve Sénégal - importance de la diversité biologique - centre de réintroduction et de repeuplement des mammifères sahelo-sahariens - Zone de nidification de beaucoup d’espèces d’oiseaux - partenariat international dynamique et diversifié | Faiblesses - Insuffisance de mesures d’accompagnement liées à la réintroduction, à la translocation et à l’entretien des animaux - insuffisance des infrastructures et des équipements - Vétusté de la clôture de la réserve - Absence de stratégie de conservation des antilopes sahélo sahariennes - Insuffisance de formation des agents sur gestion de la faune en semi-captivité - Faible valorisation des ressources de la réserve - Faible niveau de communication avec les différentes parties prenantes - absence de laboratoire de recherche |
| --- | --- |
| Opportunités - L’aire protégée regorge de potentialités écotouristiques - Site de transit des antilopes sahélo sahariennes pour le repeuplement de la sous région - Possibilité de mettre en place un laboratoire de recherche sur la faune sauvage - Présence de projet de développement à la périphérie de la réserve | Menaces - coupe illicite de bois - prolifération du cactus - divagation de bétail - présence de chiens errants - dysfonctionnements des ouvrages hydrauliques - salinisation des sols et des eaux |

#### A.5.3.3 Enjeux de gestion

Il découle de cette matrice un certain nombre d’enjeux autour desquels les orientations majeures du plan d’action devront s’articuler. Il s’agit, entre autres :

- Enjeux de conservation

Premier centre d’acclimatation de référence de la sous-région pour les antilopes sahélo-sahariennes, la RSFG, qui est également site Ramsar, devrait disposer de tous les équipements et infrastructures indispensables à un aménagement adéquat pour le maintien de ses ressources. Cela implique entre autres une intégrité permanente de la clôture, le bon fonctionnement des ouvrages hydrauliques, la lutte contre les différentes pressions et menaces et le suivi rapproché de la faune réintroduite. Cette dernière activité sera facilitée par l’implantation d’un laboratoire vétérinaire qui pourrait à terme devenir un centre sous-régional de recherche sur la faune sauvage.

- Enjeux de communication et de sensibilisation

Malgré ses 27 ans d’existence et ses titres de reconnaissance internationale, la RSFG reste encore mal connue du grand public. D’importants efforts devront donc être entrepris pour renverser cette situation à travers notamment la mise sur pied et l’animation de cadres de concertation à différents niveaux et le développement de campagnes d’information et de sensibilisation destinées aux populations périphériques dans leur ensemble. Au niveau national et international, les actions devront être portées d’une part vers la recherche de partenaires pour épauler la gestion de la réserve et d’autre part vers la promotion de son image.

- Enjeux de valorisation des ressources de la réserve

Depuis quelques années, on note une baisse significative des rentrées touristiques au niveau de la réserve, malgré la proximité de la réserve par rapport à la ville touristique de Saint-Louis. De plus, les touristes sont beaucoup plus attirés par le Djoudj qui reste de loin l’aire protégée la plus promue de la région. Ce qui repose encore le problème de communication envers les promoteurs touristiques en vue d’une meilleure valorisation de la réserve. Pour inverser cette tendance, l’équipe de gestion de la RSFG et plus généralement la DPN devrait redoubler d’efforts pour mieux faire connaitre la réserve.

Par ailleurs, bien que des actions de valorisation au profit des populations locales sont entreprises, elles restent encore assez timides et devraient donc être renforcées pour d’une part mieux intégrer la RSFG dans son environnement socio-économique et d’autre part faire d’elle un pôle de développement local.

# B. GESTION

## B.1. Objectif à long terme du plan

L’objectif de gestion à long terme de la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul est de préserver et restaurer la biodiversité tout en prenant en compte les aspects socioéconomiques  du site et de sa périphérie.

Ce plan de gestion concourt à l’atteinte de ces objectifs  à travers la planification et la mise en œuvre d’actions concertées, avec l’implication de tous les partenaires traditionnels de la réserve.

L’élaboration de ce PAG s’inscrit dans la mise en œuvre de la Convention de Ramsar notamment en son article 3 qui stipule que « les parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans de gestion de façon à favoriser la conservation des zones humides ».

L’élaboration de ce PAG s’inscrit dans la mise en œuvre des stratégies de gestion concertées de la diversité biologique du Delta du fleuve Sénégal à travers la Réserve de Biosphère Transfrontière dont il est un des noyaux centraux.

En outre, il se veut une contribution aux efforts du Gouvernement du Sénégal pour la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique, notamment pour l’atteinte de l’objectif 2010 de ladite Convention, à travers en particulier l’exécution du programme de travail sur les aires protégées.

Enfin il entre en droite ligne des orientations stratégiques de la Lettre de Politique Sectorielle de l’Environnement et des Ressources Naturelles (LPSERN), notamment en ses OS 2 et 3 intitulés respectivement : « intensifier la lutte contre la tendance actuelle à la dégradation de l’environnement et des ressources naturelles dans le respect des conventions internationales y afférentes » et « renforcer les capacités institutionnelles et techniques des acteurs dans la mise en œuvre des actions de conservation de l’environnement et des ressources naturelles ». C’est ainsi que de façon plus spécifique, il vise la mise en œuvre du programme 5 : « conservation de la biodiversité et gestion des zones humides » du Cadre de Dépense Sectoriel à Moyen Terme (CDS-MT) qui constitue la traduction en acte de la LPSERN.

Ainsi, le plan de gestion se décline en trois objectifs spécifiques.

## B.2 OBJECTIS SPECIFIQUES

### B.2.1 OS 1 : Conserver les ressources biologiques et les habitats

La création de la RSFG découle des orientations de la Convention de Bonn entrée en vigueur en 1979. En effet, l’article 3 de ladite Convention, en son alinéa 4a stipule que ‘les Parties qui sont des Etats de l'aire de répartition d'une espèce migratrice figurant à l'Annexe I s'efforcent  de conserver et, lorsque cela est possible et approprié, de restaurer ceux des habitats de ladite espèce qui sont importants pour écarter de cette espèce le danger d'extinction’. La réserve devait ainsi permettre de restaurer les habitats et réhabiliter la faune sahélo-saharienne menacée d’extinction au Sénégal.

Par ailleurs, le Sénégal étant partie contractante à la Convention de Ramsar depuis1977, a proposé d’inscrire la réserve comme site Ramsar compte tenu des concentrations importantes d’avocettes qui remplissaient pleinement un des critères de la Convention (avoir un tiers de la population mondiale d’une espèce d’oiseau d’eau).

Ainsi, l’OS 1 vise la consolidation de ces deux importants acquis à travers la poursuite de la politique de restauration des habitats et de réhabilitation des antilopes sahélo-sahariennes initiée par l’Etat du Sénégal depuis la création de la réserve.

#### B.2.1.1 Aménagement, surveillance et suivi écologique

Ces actions visent à sécuriser la survie des espèces et permettre leur développement dans des conditions optimales. L’accent sera donc mis sur la réintroduction des antilopes sahélo saharienne disparues ou menacées d’extinction, la restauration des habitats dégradés et l’aménagement d’infrastructures techniques, le suivi des espèces et le renforcement des efforts de surveillance.

- Aménagement et surveillance

La première action à mettre en œuvre consiste à sécuriser davantage les animaux en captivité. Pour ce faire, la réhabilitation totale du grillage périmétral est fondamentale pour lutter contre la divagation des animaux domestiques et éviter les sorties non contrôlées des antilopes.

En même temps, pour une alimentation correcte en eau des antilopes, un raccordement de tous les enclos intérieurs au réseau d’adduction d’eau est impératif. Ces enclos devront également faire l’objet d’entretien régulier afin d’éviter tout dérangement.

Parallèlement, au niveau des ilots de reproduction  des oiseaux d’eau de la réserve, l’accent sera porté d’une part sur la réhabilitation et les entretiens annuels pour faciliter la nidification de certaines espèces aviaires (sternes royales, mouettes à tête grise, goélands railleurs, etc.) et d’autre part sur la gestion du plan d’eau de la cuvette. En effet, la mise en place d’échelles limimètriques aux niveaux des trois (03) ponts pour contrôler le niveau d’eau de la cuvette est importante et contribuera ainsi à mieux stabiliser l’avifaune dans la cuvette pendant leurs  périodes migratoires  durant lesquelles la disponibilité en eau constitue un facteur limitant.

En outre, avec la forte prolifération du cactus dans la réserve qui réduit les espaces occupées par le fourrage, des activités de dessouchage doivent être envisagées afin de restaurer la biomasse fourragère des antilopes en semi libertés.

L’ensablement des pistes de la réserve en de nombreux endroits constitue un handicap majeur à la mobilité aussi bien des agents que des visiteurs. De plus, durant la période hivernale, on note une   fermeture des pistes due au développement d’une importante strate herbacée. Ainsi, il est urgent d’envisager des actions de chargement des parties sableuses immédiates des pistes. Le réseau de pistes concerné est d’une vingtaine de kilomètres.

En outre, pour faire remplir à la cuvette de Gueumbeul ses différentes fonctions de zone humide d’importance internationale, il faudra lui assurer une bonne alimentation en eau qui dépend de la fonctionnalité des vannes  de Bount Batt, Ndiakhère et Albar. Pour ce faire, leur maintenance et entretien périodiques deviennent une nécessité de gestion concertée avec notamment les services techniques concernés et les populations.

Enfin la construction et l’équipement d’un nouveau poste de commandement et d'un poste  secondaire au niveau du pont de Ndiakhère constitue une priorité, eu égard à l’exigüité, au sous-équipement et à la vétusté du poste de commandement d’une part et d’autre part à la nécessité de renforcer l’effort de surveillance de la réserve. De plus, en raison de son statut de centre d’élevage d’animaux sauvages en semi-captivité, il devient de plus en plus urgent de mettre en place un laboratoire et une clinique vétérinaire pour le suivi sanitaire de ces animaux.

- Suivi écologique

En ce qui concerne le suivi écologique, les actions s’articulent autour :

- du suivi des antilopes sahélo-sahariennes notamment la dynamique des populations (reproduction, alimentation, épidémiologie, sexage, etc.). En effet,  les données restent encore insuffisantes et incomplètes particulièrement pour les animaux en semi-liberté. Ces espèces méritent une meilleure attention compte tenu des menaces qui pèsent sur elles dont la plus part a disparu à l’état sauvage.

- du suivi de la faune aviaire qui est actuellement effectué à deux niveaux. Le premier correspond au comptage international réalisé annuellement à travers différents sites de la RSFG et de ses alentours. Ce comptage, bien que bénéficiant d’un appui de la part de programmes et projets de gestion des ressources naturelles, doit être pérennisé puisque mobilisant d’importantes ressources financières. Il contribue à renseigner la base de données du recensement international des oiseaux d’eau et en particulier des sites Ramsar. Le deuxième niveau du suivi de l’avifaune est mis en œuvre mensuellement. Ainsi, le plan d’action doit s’inscrire dans le sens de l’amélioration de la couverture géographique et de la pérennisation du suivi mensuel de l’avifaune. Ce suivi donne des informations pertinentes sur les fréquences, les pics, les tendances annuelles et permet également de mieux cerner les aspects liés à la reproduction, facilitant ainsi la mise en œuvre de plans d’action prioritaires pour certaines espèces.

- du suivi des espèces d'avifaune à statut particulier conformément aux recommandations de l’Accord sur la Conservation des Oiseaux d’Eau Migrateurs de l’Afrique et de l’Eurasie (AEWA) ;

- du suivi des tortues terrestres à travers le marquage et le sexage.

En définitive, le suivi écologique permettra, dans le cadre de sa mise en œuvre du PAG, d’évaluer les efforts de conservation et de procéder à des ajustements éventuels nécessaires pour l’atteinte des objectifs de gestion.

#### B.2.1.2. Recherche scientifique

La construction d’un laboratoire et d’une clinique vétérinaire au niveau de la réserve va offrir plus d’opportunités en matière de recherche sur l’épidémio-surveillance des antilopes sahélo-sahariennes. En outre,  des études sur les meilleurs systèmes de gestion des entrées et du plan d'eau de la cuvette de Gueumbeul est à envisager pour conserver toutes les caractéristiques écologiques de la réserve. La mise en œuvre des activités de recherche se fera en en partenariat avec les universités, les institutions de recherche, la coopération espagnole, etc.

### B.2.2 OS 2 : Assurer une gestion intégrée de la réserve et de sa périphérie

#### B.2.2.1 Mise en place des organes de gestion

Pour une meilleure intégration de la réserve dans son environnement social, économique et culturel, le renforcement de la synergie entre les différentes parties prenantes est à rechercher. Pour ce faire, il est impératif de mettre en place un système de gestion participative impliquant l’ensemble des acteurs intéressés directement ou indirectement par la gestion de la réserve. Il est ainsi proposé de mettre en place :

- un Comité de Gestion (CG) qui gère directement la mise en œuvre du PAG ;

- un Comité d’Orientation (CO) qui est l'instance de concertation au plus haut niveau, qui regroupe les différents partenaires concernés par le parc et sa périphérie ;

- un Comité Scientifique (CS) dont le rôle est d'assurer la validation scientifique des propositions faites au Comité d'orientation. Il éclaire et appuie le Comité de gestion selon les besoins exprimés dans la réserve et sa périphérie.

#### B.2.2.2 Renforcement des capacités

Pour un bon fonctionnement de ces différents organes, il est important de renforcer les capacités techniques des parties prenantes pour permettre à chacune de jouer pleinement le rôle qui lui est dévolu. Il s’agira d’accroître les capacités des parties prenantes et particulièrement le CG et les écogardes pour une meilleure intégration de la réserve dans son environnement socio-économique. Les sessions de formation porteront ainsi sur les thèmes suivants :

- Techniques d'inventaire de la faune ;

- Techniques d’élevage d’animaux sauvage en semi-captivité ;

- Capture, entretien, transport et suivi télémétrique des gazelles ;

- Ecotourisme ;

- Lois et règlements applicables à la gestion des aires protégées ;

- Ornithologie (identification, techniques de décompte, baguage, lecture de bagues, etc.) ;

- SIG et en gestion de base de données ;

- Gestion intégrée, plaidoyer, cogestion, mécanismes de prévention et de gestion des conflits au profit des membres du Comité de Gestion.

Par ailleurs, pour assurer un meilleur suivi écologique et garantir l’intégrité des ressources naturelles, le renforcement des moyens de surveillance et de suivi écologique est nécessaire. Ceci passe par l’acquisition de véhicules, motos et de matériel de communication (système de radio VHF, GPS, jumelles, télescopes, etc.) et la mise en place d'une unité SIG et de gestion de base de données.

#### B.2.2.3 Partenariat

Le partenariat avec les universités et les institutions de recherche et de formation sera redynamisé avec notamment la signature et la mise en œuvre de protocoles de recherche sur des thématiques intéressant la réserve. En outre, la réserve sera davantage ouverte aux étudiants-chercheurs et stagiaires. Un cadre propice sera mis à leur disposition avec la création d’une clinique et d’un laboratoire vétérinaire.

Il est également important d’impliquer les Associations de défense de l’environnement, les ONG nationales et internationales (GIRMaC, UICN, WWF, WIA, PGIES etc.), le Conseil régional et la Mairie de Saint Louis ainsi que les hôtels de la place aussi bien dans l’aménagement et le suivi écologique de la réserve que dans la recherche de moyens financiers et la promotion de la destination touristique du parc.

De plus, la coopération avec les centres d'élevage nationaux et internationaux sera développée pour une gestion durable des antilopes sahélo sahariennes réintroduites.

En outre, en raison de son appartenance à la Réserve de Biosphère Transfrontière du Delta du fleuve Sénégal, la concertation avec les autres noyaux centraux devra être consolidée notamment dans le suivi écologique, l’implication des populations locales et la gestion des différentes contraintes que subit le Bas-Delta.

Concernant la mise en œuvre de la CMS, de Ramsar, de la CBD ainsi que de l’AEWA, il est nécessaire de renforcer le partenariat avec les pays qui partagent les couloirs de migration des oiseaux du Paléarctique Occidental et afro-tropicaux.

Enfin, un des atouts majeurs de la réserve est sa proximité avec la ville touristique de Saint-Louis, Patrimoine Mondial Culturel Historique. Pour cette raison, il est important de dynamiser le partenariat avec les hoteliers et le Syndicat d’Initiative et du Tourisme afin d’assurer une bonne promotion touristique du parc et de sa périphérie.

#### B.2.2.4 Information, sensibilisation et communication

Des efforts importants seront fournis pour accroître le niveau d’éveil de conscience des populations à l’environnement, aux causes de la disparition des antilopes sahélo-sahariennes, aux changements climatiques et à l’érosion côtière. Pour ce faire, des sessions de sensibilisation et d’animation seront organisées au profit des organisations communautaires de base (OCB) de la périphérie. De même, un programme de sensibilisation et d’éducation relative à l’environnement (SERE) sera développé en partenariat avec l’IDEN (Inspection départementale de l’Education nationale) de Saint Louis, l’Inspection Régionale d’Elevage, l’Inspection Régionale des Eaux et forêts etc., avec respectivement comme cibles les écoles primaires,  les éleveurs, etc.

Ce Programme sera coordonné en rapport avec le Bureau d’Information et de Sensibilisation des Parcs Réserves et AMP du Nord (BIPRAMP).

Enfin la célébration  des journées nationales et internationales relatives à l'environnement (journées mondiales zones humides, biodiversité et environnement) seront le prétexte pour l’organisation de manifestions qui entrent dans le cadre de la sensibilisation des populations et de la promotion de la réserve.

### B.2.3 OS 3 : Valoriser les ressources de la réserve et promouvoir l’écotourisme

Concernant l’écotourisme, il s’agira d’une part de mieux valoriser les circuits touristiques existants à travers leur réactualisation et leur promotion et d’autre part de développer de nouveaux circuits écotouristiques alliant la richesse culturelle et le potentiel écologique du Delta du fleuve Sénégal. La construction d’une buvette et d’un campement écotouristique permettra aux écogardes de bénéficier des retombées de l’écotourisme. Un accent particulier sera mis sur la promotion du tourisme responsable à travers un partenariat avec les ONG et autres acteurs intervenant dans le tourisme.

Toujours dans le cadre de la valorisation, le plan de gestion prévoit la diversification des activités génératrices de bénéfices durables au profit des associations des six villages de la périphérie et du GIE des écogardes. La gestion de ces activités fera l’objet d’une évaluation périodique et participative. A partir des ressources générées par ces activités, un fonds communautaire sera mis en place pour pérenniser les acquis et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté dans les deux communautés rurales.

## B.3. Facteurs influençant la gestion

L’environnement dans lequel évolue la réserve est sujet depuis quelques années à des pressions perceptibles, d’ordre naturel et anthropique. En effet, les effets du canal de délestage et la prolifération d’espèces envahissantes (cactus), constituent autant de facteurs qui influencent la gestion de la réserve. À cela s’ajoutent des contraintes d’ordre technique et financier qui impactent positivement ou négativement sur l’efficacité de la gestion du site.

B.3.1 Les effets combinés du barrage de Diama et du canal de délestage

Ces effets ont pour nom augmentation de la salinité, réduction des entrées d’eau douce dans la cuvette de Gueumbeul avec comme corollaires la diminution de la période d’hivernage des limicoles et des canards et l’absence de reproduction des laridés. D’autres conséquences non négligeables ont trait à la diminution drastique de la disponibilité en poissons pour les oiseaux marins. Ces effets pourraient à long terme faire perdre à la réserve ses fonctions de zone humide d’importance internationale si aucune action d’envergure n’est entreprise.

B.3.2 La prolifération du cactus

Introduit pour servir de haie vive vers la fin des années 80, le cactus est devenu une plante envahissante du fait quelle s’est bien adaptée dans la  zone. Actuellement, plus du tiers de la superficie de la réserve est occupé par cette espèce, réduisant ainsi le disponible fourrager terrestre et aérien. Si aucune action urgente n’est entreprise, tous les efforts de conservation de la faune réintroduite seront annihilés.

B.3.3 Insuffisance des moyens

Enfin, les moyens de gestion font défaut bien que d’importants efforts aient été fournis par l’Etat sénégalais. Le budget alloué essentiellement orienté vers le fonctionnement reste insuffisant pour couvrir les besoins d’investissement. A cette insuffisance du budget s’ajoute un déficit en personnel qui ne garantit pas une surveillance efficiente de l’intégrité de la réserve, d’autant plus que les moyens logistiques qui auraient pu faciliter la mobilité et la communication font défaut.

## B.4 Plan d’action

OS1 : Conserver les ressources biologiques et les habitats

| Activités | Indicateurs | Sous-activités | Partenaires | Extrants/produits | Chronogramme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | An1 | An2 | An3 | An4 | An5 |
| 1. Aménagement Surveillance et suivi écologique |  | Réaménagement des 'îlots de reproduction des oiseaux | GIRMaC, PGIES, RBT, autres partenaires | 3 îlots réaménagés | x |  |  |  |  |
|  |  | Réfection intégrale de la clôture | RBT, autres partenaires | 12 km de grillage posés |  | x |  |  |  |
|  |  | Réfection et entretien des enclos | GIRMaC, PGIES, RBT,autres partenaires | 5 enclos réfectionnés et entretenus | x | x | x | x | x |
|  |  | Raccordement en eau des enclos | GIRMaC, PGIES, RBT,autres partenaires | 4 enclos raccordés au réseau d'adduction d'eau (300m) | x |  |  |  |  |
|  |  | Construction d'un poste secondaire au niveau du pont Ndiakhère | RBT, autres partenaires | 1 poste de garde fonctionnel construit | x |  |  |  |  |
|  |  | Construction et équipement de bureaux au PC | GIRMaC | Bureaux construits et équipés | x | x |  |  |  |
|  |  | Entretien des vannes de Ndiakhère, Alba et Bount Batt | GIRMaC, RBT, PGIES, autres partenaires | Vannes fonctionnelles | x | x | x | x | x |
|  |  | Construction et équipement d'un laboratoire vétérinaire | Partenaires à rechercher | Laboratoire fonctionnel |  | x |  |  |  |
|  |  | Lutte contre les plantes envahissantes | GIRMaC, RBT, PNUE-FEM, autres partenaires | 10 ha nettoyés du cactus par an | x | x | x | x | x |
|  |  | Réfection des pistes | RBT, Girmac, autres partenaires | 20 km stabilisés |  | x | x | x |  |
|  |  | Inventaire et suivi de la faune aviaire | GIRMaC, RBT, Wetlands, OMPO, etc. | 2 dénombrements mensuels | x | x | x | x | x |
|  |  | Suivi des antilopes sahélo-sahariennes | EEZA, GIRMaC, Service élevage, ISRA, EISMV, RBT | Effectifs, état sanitaire et reproduction suivis | x | x | x | x | x |
|  |  | Suivi des espèces d'avifaune à statut particulier | GIRMaC, RBT, IRD, OMPO, WIA, etc. | Avocette, flamant, barge à queue noire, spatule d'Europe, balbuzard pêcheur, Guiffette noire suivis | x | x | x | x | x |
|  |  | Suivi des tortues terrestres | RBT, partenaires | Nids et juveniles répertoriés et protégés | x | x | x | x | x |

| Activités | Indicateurs | Sous-activités | Partenaires | Extrants/produits | Chronogramme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | An1 | An2 | n3 | An4 | An5 |
| 2. Recherche scientifique |  | Etude des meilleurs systèmes de gestion des entrées et du plan d'eau à Gueumbeul | UGB, UCAD, Service del'hydraulique, autres | 1 système de gestion des entrées et du plan d'eau adopté |  | x | x | x |  |
|  |  | Etude sur la dynamique de prolifération de cactus | UGB, UCAD, GIRMaC, autres | vecteurs de propagation identifiés et dynamique maîtrisée |  | x |  |  |  |
|  |  | Epidémiosurveillance des antilopes (oryx et damma mhorr) | UGB, UCAD, ISRA, EISMV, autres | maladies contrôlées et consanguinité évitée | x |  |  |  |  |

OS 2 : Assurer une gestion intégrée du parc et de sa périphérie

| Activités | Indicateurs | Sous-activités | Partenaires | Extrants/produits | Chronogramme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | An1 | n2 | An3 | An4 | An5 |
| 3. Fonctionnement des organes de gestion |  | Mise en place et fonctionnement du Comité de gestion | CS, DPN, | Au moins 1 réunion par mois | x | x | x | x | x |
|  |  | Mise en place et fonctionnement du Comité scientifique | DPN | Au moins 2 réunions par an | x | x | x | x | x |
|  |  | Mise en place et fonctionnement du Comité d'Orientation | CS, DPN | Au moins 2 réunions par an | x | x | x | x | x |
|  |  | Révision du règlement intérieur de la RSFG | CS, CG, CO, DPN | Règlement intérieur révisé | x |  |  |  |  |

| Activités | Indicateurs | Sous-activités | Partenaires | Extrants/produits | Chronogramme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | An1 | An2 | An3 | An4 | An5 |
| 4. Renforcement des capacités |  | Renforcement des moyens de surveillance et de suivi écologique | GIRMaC, RBT, autres partenaires | 01 véhicule, 03 motos, 06 paires de jumelles, 01 GPS, 02 appareils photo, 01 caméra numérique, 02 téléphones mobiles, 02 télescopes, 01 paire de jumelles infra-rouge |  | x | x | x |  |
|  |  | Mise en place d'une système de gestion de base de données | GIRMaC, RBT, DPN, autres partenaires | 02 PC, 01 scanner, 01 ordinateur portable | x | x |  |  |  |
|  |  | Formation sur les techniques d'inventaire de la faune | GIRMaC, RBT, DPN, autres partenaires | Au moins 1 session par an | x | x | x | x | x |
|  |  | Formation en écotourisme | GIRMaC, RBT, Syndicat d'initiatives, autres partenaires | 2 sessions tenues tous les 2 ans ( accueil, identification des espèces, techniques de guidage, aspects culturels, planification des visites) | x |  | x |  | x |
|  |  | Formation sur les lois et règlements applicables à la gestion des aires protégées | GIRMaC, RBT, DPN, autres partenaires | 1 session tous les 2 ans |  | x |  | x |  |
|  |  | Formation en ornithologie | GIRMaC, RBT, WIA, OMPO, autres partenaires | 1 session par an | x | x | x | x | x |
|  |  | Formation en SIG et en gestion de base de données | GIRMaC, RBT | 02 agents formés |  | x |  | x |  |
|  |  | Renforcement de capacité des membres du CG (gestion intégrée, plaidoyer, cogestion, mécanismes de prévention et de gestion des conflits) | GIRMaC, RBT, autres partenaires | 2 sessions tenues par an | x | x | x | x | x |
|  |  | Visites d'échange | GIRMaC, RBT, autres partenaires | 1 visite d'échange par an | x | x | x | x | x |

| Activités | Indicateurs | Sous-activités | Partenaires | Extrants/produits | Chronogramme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | An1 | An2 | An3 | An4 | An5 |
| 5. Partenariat |  | Renforcement du partenariat avec les hotelliers | GIRMaC, RBT, hotelliers, syndicat d'initative | 1 protocole mis en œuvre | x | x | x | x | x |
|  |  | Renforcement du partenariat les centres d'élevage nationaux et internationaux | EEZA, autres partenaires | Accords de partenariat mis en œuvre | x | x | x | x | x |
|  |  | Renforcement du partenariat avec les projets, programmes et autres structures de développement et/ou de recherche | GIRMaC, RBT, OMVS, Elevage, CIV, PNUE-FEM, ARD, Conseil Régional etc. | 1 protocole mis en œuvre avec chaque structure | x | x | x | x | x |
|  |  | Renforcement du partenariat dans le cadre de la Convention de Bonn, de Ramsar, AEWA, CBD | GIRMaC, RBT, CMS, AEWA, CBD, autres partnaires | Plans d'action mis en œuvre | x | x | x | x | x |
|  |  | Renforcement du partenariat entre la RSFG et les autres noyaux centraux de la RBT, notamment le PN de Diawling (Mauritanie) | GIRMaC, RBT, autres | plan d'action dans le cadre de la RBT mis en œuvre | x | x | x | x | x |

| Activités | Indicateurs | Sous-activités | Partenaires | Extrants/produits | Chronogramme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | An1 | An2 | An3 | An4 | An5 |
| 6. Information, sensibilisation, communication |  | Conception de produits d’information et de communication (plaquettes, site internet, ... ) | GIRMaC, RBT, BISPRN, Syndicat d'initiative, autres partenaires | 1500 plaquettes, 2500 dépliants, 2000 tee shirts, 10 panneaux d'information, une tranche horaire mensuelle au niveau des radios locales, 01 site internet, 200 DVD, film documentaire sur la RSFG | x | x | x | x | x |
|  |  | Réalisation Programme SERE (Sensibilisation et Education Relative à l'Environnement) | GIRMaC, RBT, IA, BISPRN, DREEC, autres partenaires | 01 manuel d'ERE produit, 08sorties pédagogiques par an au niveau de la RSFG , 08 sessions d'animation pédagogiques et 02 concours organisés par an, 06 sessions de sensibilisation de cibles non scolaires par an | x | x | x | x | x |

OS 3 : Valoriser les ressources du par cet promouvoir l’écotourisme

| Activités | Indicateurs | Sous-activités | Partenaires | Extrants/produits | Chronogramme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | An1 | An2 | n3 | An4 | An5 |
| 7; Valorisation des ressources et promotion de l'écotourisme |  | Diversification des circuits écotouristiques et amélioration de leur interprétation | GIRMaC, RBT, Syndicat d'initiatives, hotelliers, autres partenaires | nombre d'étapes, de produits et de services accrus |  | x | x |  |  |
|  |  | Fonds communautaire d'appui à la valorisation écotouristique | GIRMaC, RBT, ARD, PNUE-FEM, CR, autres partenaires | Meilleure valorisation de la réserve |  | x |  |  |  |
|  |  | Construction d'une buvette et d'un campement écotouristique | GIRMaC, RBT, Syndicat d'initiatives, hotelliers, autres partenaires | 1 buvette et 1 campement fonctionnels |  |  | x |  |  |
|  |  | Mise en place d'activités génératrices de revenus | GIRMaC, RBT, Services Agriculture et Elevage, PNUE-FEM, CISV, autres partenaires | au moins 1 AGR mise en œuvre dans chaque village |  | x | x |  |  |

## B.5 Mise en œuvre, suivi et évaluation

### B.5.1 Organes de mise en œuvre du PAG

Le plan d'aménagement et de gestion de la RSFG sera exécuté sous la supervision de la Direction des Parcs Nationaux et du Comité d’Orientation. Il est mis en œuvre par le Comité de gestion. Ces deux organes s’appuient sur le Comité Scientifique pour tout éclairage ayant trait à la réalisation de certaines activités spécifiques.

La mise sur pied de ces organes constitue une priorité pour la mise en œuvre réussie du plan d’aménagement et de gestion. Pour ce faire, la Direction des Parcs Nationaux s’attèlera à leur création dès les trois premiers mois de la première année de mise en œuvre. Elle s’appuiera sur le GRAST à travers son chef de file pour d’une part la mise place du Comité de Gestion et d’autre part proposer la création d’un Comité d’Orientation. Ces deux nouveaux organes seront complétés par un  troisième : le Comité scientifique qui est un organe consultatif pour la prise de décision et la validation de certaines activités pouvant avoir un impact durable sur le parc.

#### B.5.1.1 Le Comité d’Orientation (CO)

Le Comité d'Orientation est l'instance de concertation au plus haut niveau, qui regroupe les différents partenaires concernés par la réserve et sa périphérie. Il a la responsabilité d'examiner toutes les propositions relatives aux investissements à entreprendre à l'intérieur et dans la périphérie sur la base des recommandations du Comité scientifique. Il valide et contrôle le niveau et la qualité de l’exécution du plan de travail annuel proposé par le Comité de Gestion dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion.

Le CO est également appelé à réfléchir sur des mécanismes de financement durable (fondation, fonds, etc.) pour la mise en œuvre du PAG.

#### B.5.1.2 Le Comité Scientifique

Le rôle du Comité scientifique de donner des avis scientifiques motivés et d'assurer la validation scientifique des propositions faites au Comité d'orientation. Il éclaire et appuie le Comité de gestion en cas de besoin. Ses membres peuvent être sollicités, selon leurs compétences, par le Comité de gestion, autant dans le cadre de la recherche que pour l'évaluation de la mise en œuvre des protocoles de recherche.

#### B.5.1.3 Le Comité de Gestion

Le comité de gestion de la réserve est l'organe qui gère directement la mise en œuvre du PAG. Il est chargé de la planification annuelle et de l’exécution des activités à mener dans le cadre du PAG. Il est présidé par le Conservateur.

### B.5.2 Suivi évaluation du PAG

Le suivi de la mise en œuvre du plan de gestion est sous la responsabilité du Comité d’Orientation et de la DPN, à travers sa Division Suivi-Evaluation. Ainsi, un suivi trimestriel et une évaluation annuelle du plan de travail seront effectués par ces deux organes. Ces activités permettront d’une part une mise à jour régulière du plan d’action et d’autre part de lever les contraintes d’exécution du plan de gestion.

Après 30 mois de mise en œuvre du plan, une évaluation à mi-parcours sera réalisée et aboutira à la mise à jour du plan d’action et éventuellement à une restructuration des organes de gestion du parc.

Au bout des cinq ans de mise en œuvre, une évaluation finale du plan sera effectuée avec la participation de l’ensemble des parties prenantes (CO, DPN, bailleurs, etc.). Cette évaluation participative sera suivie de l’actualisation de ce PAG.

## B.6 Budget prévisionnel du plan d’action

| Activités | Sous-activités | Partenaires | Extrants/produits | Budget annuel |  |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | An1 | An2 | An3 | An4 | An5 |  |
| 1. Aménagement Surveillance et suivi écologique | Réaménagement des 'îlots de reproduction des oiseaux | GIRMaC, PGIES, RBT,autres partenaires | 3 îlots réamenagés | 10 000 000 |  |  |  |  | 10 000 000 |
|  | Réfection intégrale de la clôture | RBT, autres partenaires | 12 km de grillage posés |  | 80 000 000 |  |  |  | 80 000 000 |
|  | Réfection et entretien des enclos | GIRMaC, PGIES, RBT,autres partenaires | 5 enclos réfectionnés et entretenus | 2 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 4 000 000 |
|  | Raccordement en eau des enclos | GIRMaC, PGIES, RBT,autres partenaires | 4 enclos raccordés au réseau d'adduction d'eau (300m) | 1 000 000 |  |  |  |  | 1 000 000 |
|  | Construction d'un poste secondaire au niveau du pont Ndiakhère | RBT, autres partenaires | 1 poste de garde fonctionnel construit | 5 000 000 |  |  |  |  | 5 000 000 |
|  | Construction et équipement de bureaux au PC | GIRMaC | Bureaux construits et équipés | 25 000 000 | 5 000 000 |  |  |  | 30 000 000 |
|  | Entretien des vannes de Ndiakhère, Alba et Bount Batt | GIRMaC, RBT, PGIES, autres partenaires | Vannes fonctionnelles | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
|  | Construction et équipement d'un laboratoire vétérinaire | Partenaires à rechercher | Laboratoire fonctionnel |  | 50 000 000 |  |  |  | 50 000 000 |
|  | Lutte contre les plantes envahissantes | GIRMaC, RBT, PNUE-FEM, autres partenaires | 10 ha nettoyés du cactus par an | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 17 500 000 |
|  | Réfection des pistes | RBT, Girmac, autres partenaires | 20 km stabilisés |  | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | - | 30 000 000 |
|  | Inventaire et suivi de la faune aviaire | GIRMaC, RBT, Wetlands, OMPO, etc. | 2 dénombrements mensuels | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 6 000 000 |
|  | Suivi des antilopes sahélo-sahariennes | EEZA, GIRMaC, Service élevage, ISRA, EISMV, RBT | Effectifs, état sanitaire et reproduction suivis | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 15 000 000 |
|  | Suivi des espèces d'avifaune à statut particulier | GIRMaC, RBT, IRD, OMPO, WIA, etc. | Avocette, flamant, barge à queue noire, spatule d'Europe, balbuzard pêcheur, Guiffette noire suivis | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 7 500 000 |
|  | Suivi des tortues terrestres | RBT, partenaires | Nids et juveniles répertoriés et protégés | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 250 000 |
| Sous total Aménagment, surveillance et suivi écologique |  |  |  | 53 250 000 | 155 750 000 | 20 750 000 | 20 750 000 | 10 750 000 | 261 250 000 |

| Activités | Sous-activités | Partenaires | Extrants/produits | Budget annuel |  |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | An1 | An2 | An3 | An4 | An5 |  |
| 2. Recherche scientifique | Etude des meilleurs systèmes de gestion des entrées et du plan d'eau à Gueumbeul | UGB, UCAD, Service del'hydraulique, autres | 1 système de gestion des entrées et du plan d'eau adopté |  | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |  | 6 000 000 |
|  | Etude sur la dynamique de prolifération de cactus | UGB, UCAD, GIRMaC, autres | vecteurs de propagation identifiés et dynamique maîtrisée |  | 3 000 000 |  |  |  | 3 000 000 |
|  | Epidémiosurveillance des antilopes (oryx et damma mhorr) | UGB, UCAD, ISRA, EISMV, autres | maladies contrôlées et consanguinité évitée | 5 000 000 |  |  |  |  | 5 000 000 |
| Total recherche scientifique |  |  |  | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 14 000 000 |

| Activités | Sous-activités | Partenaires | Extrants/produits | Budget annuel |  |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | An1 | An2 | An3 | An4 | An5 |  |
| 3. Fonctionnement des organes de gestion | Mise en place et fonctionnement du Comité de gestion | CS, DPN, | Au moins 1 réunion par mois | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 7 500 000 |
|  | Mise en place et fonctionnement du Comité scientifique | DPN | Au moins 2 réunions par an | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 7 500 000 |
|  | Mise en place et fonctionnement du Comité d'Orientation | CS, DPN | Au moins 2 réunions par an | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 15 000 000 |
|  | Révision du règlement intérieur de la RSFG | CS, CG, CO, DPN | Règlement intérieur révisé | 1 000 000 |  |  |  |  | 1 000 000 |
| Sous total fonctionnement des organes de gestion |  |  |  | 7 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 31 000 000 |

| Activités | Sous-activités | Partenaires | Extrants/produits | Budget annuel |  |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | An1 | An2 | An3 | An4 | An5 |  |
| 4. Renforcement des capacités | Renforcement des moyens de surveillance et de suivi écologique | GIRMaC, RBT, autres partenaires | 01 véhicule, 03 motos, 06 paires de jumelles, 01 GPS, 02 appareils photo, 01 caméra numérique, 02 téléphones mobiles, 02 télescopes, 01 paire de jumelles infra-rouge |  | 15 000 000 | 15 000 000 | 20 000 000 |  | 50 000 000 |
|  | Mise en place d'une système de gestion de base de données | GIRMaC, RBT, DPN, autres partenaires | 02 PC, 01 scanner, 01 ordinateur portable | 1 000 000 | 400 000 |  |  |  | 1 400 000 |
|  | Formation sur les techniques d'inventaire de la faune | GIRMaC, RBT, DPN, autres partenaires | Au moins 1 session par an | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
|  | Techniques d’élevage d’animaux sauvage en semi-captivité | GIRMaC, RBT, DPN, EEZA, autres partenaires | Au moins 1 session par an | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
|  | Capture, entretien, transport et suivi télémétrique des gazelles | GIRMaC, RBT, DPN, EEZA, autres partenaires | Au moins 1 session par an | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 10 000 000 |
|  | Formation en écotourisme | GIRMaC, RBT, Syndicat d'initiatives, autres partenaires | 2 sessions tenues tous les 2 ans ( accueil, identification des espèces, techniques de guidage, aspects culturels, planification des visites) | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 | 6 000 000 |
|  | Formation sur les lois et règlements applicables à la gestion des aires protégées | GIRMaC, RBT, DPN, autres partenaires | 1 session tous les 2 ans |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | 2 000 000 |
|  | Formation en ornithologie | GIRMaC, RBT, WIA, OMPO, autres partenaires | 1 session par an | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
|  | Formation en SIG et en gestion de base de données | GIRMaC, RBT | 02 agents formés |  | 500 000 | - | 500 000 | - | 1 000 000 |
|  | Renforcement de capacité des membres du CG (gestion intégrée, plaidoyer, cogestion, mécanismes de prévention et de gestion des conflits) | GIRMaC, RBT, autres partenaires | 2 sessions tenues par an | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
|  | Visites d'échange | GIRMaC, RBT, autres partenaires | 1 visite d'échange par an | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 500 000 |
| Sous total renforcement des capacités |  |  |  | 9 500 000 | 23 400 000 | 23 500 000 | 28 000 000 | 8 500 000 | 92 900 000 |

| Activités | Sous-activités | Partenaires | Extrants/produits | Budget annuel |  |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | An1 | An2 | An3 | An4 | An5 |  |
| 5. Partenariat | Renforcement du partenariat avec les hotelliers | GIRMaC, RBT, hotelliers, syndicat d'initative | 1 protocole mis en œuvre | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 500 000 |
|  | Renforcement du partenariat les centres d'élevage nationaux et internationaux | EEZA, autres partenaires | Accords de partenariat mis en œuvre | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 25 000 000 |
|  | Renforcement du partenariat avec les projets, programmes et autres structures de développement et/ou de recherche | GIRMaC, RBT, OMVS, Elevage, CIV, PNUE-FEM, ARD, Conseil Régional etc. | 1 protocole mis en œuvre avec chaque structure | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
|  | Renforcement du partenariat dans le cadre de la Convention de Bonn, de Ramsar, AEWA, CBD | GIRMaC, RBT, CMS, AEWA, CBD, autres partnaires | Plans d'action mis en œuvre | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 25 000 000 |
|  | Renforcement du partenariat entre la RSFG et les autres noyaux centraux de la RBT, notamment le PN de Diawling (Mauritanie) | GIRMaC, RBT, autres | plan d'action dans le cadre de la RBT mis en œuvre | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 500 000 |
| Sous total partenariat |  |  |  | 11 800 000 | 11 800 000 | 11 800 000 | 11 800 000 | 11 800 000 | 59 000 000 |

| Activités | Sous-activités | Partenaires | Extrants/produits | Budget annuel |  |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | An1 | An2 | An3 | An4 | An5 |  |
| 6. Information, sensibilisation, communication | Conception de produits d’information et de communication (plaquettes, site internet, ... ) | GIRMaC, RBT, BISPRN, Syndicat d'initiative, autres partenaires | 1500 plaquettes, 2500 dépliants, 2000 tee shirts, 10 panneaux d'information, une tranche horaire mensuelle au niveau des radios locales, 01 site internet, 200 DVD, film documentaire sur la RSFG | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 17 500 000 |
|  | Réalisation Programme SERE (Sensibilisation et Education Relative à l'Environnement) | GIRMaC, RBT, IA, BISPRN, DREEC, autres partenaires | 01 manuel d'ERE produit, 08sorties pédagogiques par an au niveau de la RSFG , 08 sessions d'animation pédagogiques et 02 concours organisés par an, 06 sessions de sensibilisation de cibles non scolaires par an | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 15 000 000 |
|  | Célébration des journées nationales & internationales relatives à l'environnement | GIRMaC, RBT, Ministère, UNESCO, BAD, Ramsar, CMS, AEWA, CBD, IUCN, autres partenaires | Journée mondiale de la Biodiversité, journée mondiale de l'environnement, journée mondiale des zones humides célébrées | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 10 000 000 |
| Sous total information, sensibilisation et communication |  |  |  | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 42 500 000 |

| Activités | Sous-activités | Partenaires | Extrants/produits | Budget annuel |  |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | An1 | An2 | An3 | An4 | An5 |  |
| 7; Valorisation des ressources et promotion de l'écotourisme | Diversification des circuits écotouristiques et amélioration de leur interprétation | GIRMaC, RBT, Syndicat d'initiatives, hotelliers, autres partenaires | nombre d'étapes, de produits et de services accrus |  | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | 4 000 000 |
|  | Fonds communautaire d'appui à la valorisation écotouristique | GIRMaC, RBT, ARD, PNUE-FEM, CR, autres partenaires | Meilleure valorisation de la réserve | - | 5 000 000 |  | - | - | 5 000 000 |
|  | Construction d'une buvette et d'un campement écotouristique | GIRMaC, RBT, Syndicat d'initiatives, hotelliers, autres partenaires | 1 buvette et 1 campement fonctionnels |  |  | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 |
|  | Mise en place d'activités génératrices de revenus | GIRMaC, RBT, Services Agriculture et Elevage, PNUE-FEM, CISV, autres partenaires | au moins 1 AGR mise en œuvre dans chaque village |  | 17 000 000 | 17 000 000 |  |  | 34 000 000 |
| Sous total valorisation des ressources et promotion écotourisme |  |  |  | - | 24 000 000 | 29 000 000 | - | - | 53 000 000 |

| Activités | Sous-activités | Partenaires | Extrants/produits | Budget annuel |  |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | An1 | An2 | An3 | An4 | An5 |  |
| 8. Suivi Evaluation | Evaluation annuelle du PTA | DPN, CO, CS |  | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 3 000 000 |
|  | Evaluation à mi-parcours du PAG et mise à jour du plan d'action | DPN, CO, CS |  |  |  | 2 000 000 |  |  | 3 000 000 |
|  | Evaluation finale et actualisation du PAG | DPN, CO, CS |  |  |  |  |  | 2 000 000 | 8 000 000 |
| Sous total Suivi évaluation |  |  |  | 600 000 | 600 000 | 2 600 000 | 600 000 | 2 600 000 | 14 000 000 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 95 650 000 | 235 050 000 | 104 150 000 | 77 650 000 | 48 150 000 | 567 650 000 |

# BIBLIOGRAPHIE

- ANCIN T.A. (1993) Gacela dorcas; Gazella dorcas Neglecta

- BA A.O. (2005 2006) Le Bas delta du Sénégal en aval du barrage de Diama : mutations récentes et problématiques de conservation des ressources naturelles dans les aires protégées du Gandiolais (Cas de la RSFG) 6p ; 15p et 60p

- Bird Life International (2009) Important Bird Area factsheet: Gueumbeul Avifaunal Reserve and St Louis lagoons, Senegal. Downloaded from the Data Zone at http://www.birdlife.org on 29/8/2009

- CANO  A. (1988) : Boletin del instituto de estudios Almerienses

- DPN/ GIRMaC: (année inconnue) Stratégie de Référence de la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul

- El Hadji THIAM I. (2004) Les terroirs périphériques de la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul. Mémoire on line. Mémoire de maîtrise.

- FALL S.M. (2001) Aspects institutionnels de la gestion de l’eau dans les zones humides du Delta du fleuve Sénégal, Programme de recherche PTGI, 27 p et annexes.

- NDIAYE P., DIOP M.B. (2001) Analyse organisationnelle et opérationnelle de la direction des Parcs nationaux du Sénégal. Identification des besoins et opportunités de renforcement des capacités opérationnelles, DPNS, 48 p et annexes.

- Plan Local de Développement (2007) de la Communauté Rurale de Gandon

- Rapports annuels (1984 à 2009) ; évolution des effectifs des antilopes de la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul

- RENZHOS (1998) Identification des zones humides dans le Delta et la Vallée.

- SAMEDY F.B.B. (2002 2004) La réserve spéciale de faune de Gueumbeul et sa périphérie : des potentialités touristiques à mieux promouvoir (Mémoire de fin d’études professionnelles) 11p ;  29p et 37p.

- SCHWÖPPE W. (1993/1994) Unités paysagères et communautés végétales dans le bassin du Djoudj d’après les photos satellite Spot X S 03/04/90 ET 04/11/01991. Echelle 1/50 000.

- SCHWÖPPE W. (1994) Situation du Delta du fleuve Sénégal dans le contexte régional. Echelle 1/25 000.

- SCHWÖPPE W. (sans date) Delta du Sénégal : changement du paysage après barrage d’après les photos satellite Landsat 5TM 05/12/90 et Spot X S 03/04/90 résolution 20 m. Echelle 1/20 000.

- SOW A. A. (1984) Pluie et écoulement fluvial dans le bassin du fleuve Sénégal, Thèse de doctorat de 3e cycle, univ. Nancy 2.

- THIAM El Hadji I. (2004) Les terroirs périphériques de la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul. Mémoire on line. Mémoire de maîtrise.

- Triplet P., Schricke V., Diouf S., Yésou P. (2004) Aménagements hydro-agricoles et anatidés dans le delta du fleuve Sénégal, relations entre les niveaux d’eau, la riziculture et les effectifs d’oiseaux. Bull. OMPO 24 : 39-47.

.

# ANNEXES

## Annexe 1 : Termes de référence de la mission d’elaboration des PAG des sites d’ancrage du Programme GIRMAC

I. CONTEXTE

Le Gouvernement du Sénégal et la Banque Mondiale ont convenu de mettre en œuvre un Projet de Gestion Intégrée des Ressources Marines et Côtières (GIRMaC). L’amélioration de l’efficacité de la gestion des Aires protégées, notamment de dix sites d’ancrage est une performance attendue à la fin du projet, pour les activités de gestion des écosystèmes.

Selon le principe de sélectivité, trois zones d’intervention prioritaires ont été choisies lors de l’évaluation du Projet :

- Le Delta du Sénégal avec quatre sites d’ancrage : le Parc National des Oiseaux du Djoudj, la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul, la Réserve Spéciale d’Avifaune du Ndiaël et le Parc National de la Langue de Barbarie. Ces quatre sites sont les aires centrales de la partie sénégalaise de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du Sénégal.

- La Presqu’île du Cap Vert élargie à la Petite Côte avec trois sites d’ancrage : Le Parc National des Iles de la Madeleine, la Réserve Naturelle de Popenguine et la Réserve Naturelle d’Intérêt Communautaire de la Somone.

- La Reserve de Biosphère du Delta du Saloum avec trois sites d’ancrage : Le Parc National du Delta du Saloum, la Réserve Naturelle Communautaire de Palmarin et l’Aire Marine Protégée du Bamboung.

L’essentiel de ces aires protégées sont situées dans des zones humides dont quatre ont été classés sites Ramsar notamment le Parc National des Oiseaux du Djoudj (11/07/77), le Parc National du Delta du Saloum (03/04/84), la Réserve Spéciale de Faune de Faune de Gueumbeul (29/09/89) et la Réserve Spéciale de Faune de NDiaël. (11/07/77). Ces quatre sites couvrent une superficie de 99 720 ha.

Les zones humides sont des régions dynamiques, ouvertes à l’influence de facteurs naturels et anthropiques. Afin de maintenir leur diversité biologique et leur productivité et de permettre l’utilisation rationnelle de leurs ressources, il faut qu’il y ait un accord global entre les gestionnaires et les autres acteurs à travers la préparation et la mise en œuvre de plans de gestion dans les sites.

En ce qui concerne les sites d’ancrage, le Parc National des Oiseaux du Djoudj, Le Parc National des Iles de la Madeleine disposent d’un Plan de Gestion de moins de cinq ans. Celui de la Réserve Spéciale d’Avifaune du Ndiaël date de 1999. La Réserve de Biosphère du Delta du Saloum dispose d’un Plan de  Gestion quinquennal, préparé avec l’appui de l’IUCN.

C’est pourquoi la Direction des Parcs Nationaux, point focal national pour la conservation de la Biodiversité, a entrepris avec l’appui du Programme de Gestion Intégrée des Ressources Marines et Côtières (GIRMaC), envisage de recruter un consultant individuel national pour chacune des trois zones prioritaires d’intervention (Delta du Sénégal, Presqu’île du Cap Vert élargie à la Petite côte et Delta du Saloum) pour réaliser cette mission.

II. OBJECTIF GLOBAL

Le but de la consultation est de décrire, de manière détaillée, les éléments constitutifs des aires protégées, physiques et biologiques, leur environnement socio-économique, les objectifs de protection immédiats et à terme, la stratégie et les programmes d’aménagement et de gestion, ainsi que les indicateurs d’impact et l’estimation des besoins financiers sur une base quinquennale.

III. OBJECTIFS ET TACHES SPECIFIQUES ATTENDUS DU CONSULTANT

Sous la supervision directe de la Direction des Parcs Nationaux et avec l’appui de la Cellule Opérationnelle de Mise en Œuvre Ecosystèmes et des Conservateurs de Sites, le Consultant travaillera avec le Conservateur de site et réalisera les tâches ci-après :

- Recueillir, rassembler et évaluer toute l’information pertinente disponible sur le site pour décrire leurs caractéristiques écologiques, fonctions et valeurs, y compris les éléments socio-économiques, culturels. Toute lacune dans l’information pertinente doit être relevée et des alternatives proposées pour corriger cette lacune.

- Rencontrer les différents acteurs socioprofessionnels et économiques concernés par les aires protégées, notamment les communautés locales et les populations autochtones et les inciter à jouer un rôle actif dans le processus de planification et de validation.

- Sur la base de la documentation et des données recueillies, faire une analyse de l’environnement actuel et apprécier le degré de l’efficacité de la gestion de chaque site sur la base d’éléments de qualité de gestion tels que la gouvernance, la viabilité financière, la participation des parties concernées, l’exécution, le partage équitable des coûts et des avantages. Il est nécessaire d’exploiter les modèles et méthodologies disponibles dont le Cadre de travail de l’UICN-WCPA ou l’outil développé par l’alliance Banque Mondiale-WWF sur l’évaluation de l’efficacité de gestion et les critères et indicateurs pour une gestion viable et durable. L’efficacité comprend de nombreux

- Proposer une approche d’intégration de la gestion des sites d’ancrage par rapport aux exigences  des principales fonctions écologiques de l’écosystème marin et côtier qui les englobe, assorti d’une vision et d’un plan d’action à court et moyen termes.

- Mettre à jour ou proposer une ébauche de plan de gestion pour chaque site d’ancrage conformément aux lignes directrices relatives aux plans de gestion des sites Ramsar et autres zones humides.

- Animer un forum sur la validation du draft de plan de gestion au niveau de chaque site.

- Elaborer la version finale ou mise à jour du plan de gestion des sites du Cap Vert et du Delta du Sénégal en tenant compte respectivement des objectifs de conservation et des conditions dans lesquelles les aires protégées seront intégrées dans leur environnement écologique, économique et social,  notamment des soucis exprimés pour la création du complexe Niumi-Saloum et des Réserves de Biosphère du Delta du Sénégal et du Cap Vert.

IV. RESULTATS ATTENDUS

Les produits principaux attendus peuvent être résumés ainsi qu’il suit:

- Un rapport diagnostic et d’analyse de la situation écologique et de l’efficacité de la gestion de l’ensemble des sites de chaque zone, un (01) mois et demi après le démarrage de la mission ;

- Un document sur les enjeux de gestion des processus naturels et écologiques de l’écosystème marin et côtier de chaque zone assorti d’une vision stratégique et un plan d’action à court et moyen termes, trois (03) mois après le démarrage ;

- Une base de données y compris une cartographie du zonage,  trois (03) mois après le démarrage ;

- Un plan de gestion élaboré ou mis à jour pour les sites du Delta du Fleuve Sénégal et du Cap Vert, suivant le format proposé pour les sites Ramsar et de la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum, six (06) mois après démarrage de la mission.

Le Consultant préparera un calendrier détaillé d’exécution comme partie intégrante de son cahier de mission, tenant compte des dates butoirs, dix jours après la rencontre de démarrage.

V. QUALIFICATIONS

Un Consultant individuel sera recruté pour effectuer l’étude dans chaque zone d’intervention prioritaire avec le profil suivant.

Formation

Avoir un diplôme universitaire supérieur en gestion des ressources naturelles avec au moins 10 ans d’expérience professionnelle ;

Expérience

- Sept (7) d’expérience au moins  dans le domaine de la gestion des aires protégées en particuliers ;

- Expérience avérée dans la mise en œuvre de projets de gestion/conservation des ressources naturelles, avec un accent particuliers sur la gestion de la biodiversité et des aires protégées ;

- Aptitude à interagir, à établir et maintenir de façon effective de bonnes relations de travail

- Avoir la capacité de coordonner  efficacement une grande équipe multidisciplinaire ;

- Aptitude à planifier et organiser le travail d’un groupe multidisciplinaire.

- Avoir une connaissance approfondie de l’environnement socio-économique des aires protégées du littoral

Langue

Excellente maîtrise du français, bonnes connaissances de l’anglais.

VI. EVALUATION DES PERFORMANCES DU CONSULTANT (INDIVIDUEL)

Le Consultant travaillera sous la responsabilité de la Direction des Parcs Nationaux, le Client, qui mettra en place un dispositif de suivi pour juger de l'atteinte des objectifs de la mission. Ces évaluations se feront en plusieurs étapes :

- Au terme de la première étape, elle s’assurera que toutes les conditions préalables au bon démarrage de la mission sont satisfaites ;

- Au dépôt des rapports intérimaires ;

- Au dépôt des rapports finaux.

VII. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Le Consultant devra choisir une zone d’étude et présenter une offre technique qui comprend une méthodologie détaillée et une justification du bien fondé et de la pertinence des outils en termes d’efficacité, d’efficience et de garantie à livrer les résultats attendus.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu par écrit auprès du Coordonnateur de la Cellule Opérationnelle de Mise en Œuvre de la Composante Conservation du Programme GIRMaC à l’adresse suivante:

COMO-Ecosystème, Direction des Parcs Nationaux, Parc Forestier de Hann-Dakar.
Email: kanedanfodio@gmail, famarieme@gmail.com, mamadoukonate@girmac.sn ; dpn@orange.sn

Téléphone : 	00(221)33859 16 16/19

FAX : 		00(221)33859 16 26

## Annexe 2 : Décret portant création de la RSFG

## Annexe 3 : Règlement intérieur de la RSFG

Le GIRMaC est un programme du Gouvernement du Sénégal mis en œuvre par la Direction des Pêches Maritimes et la Direction des Parcs Nationaux avec l’appui de la Banque Mondiale et du Fonds pour l’Environnement Mondial.  L’objectif de développement du Programme est d’améliorer la gestion durable des ressources marines et côtières par les communautés et le Gouvernement du Sénégal, dans trois zones pilotes.  La gestion durable implique à la fois, l’exploitation responsable des ressources et la protection des écosystèmes et des processus écologiques critiques pour leur régénération.

L’objectif global environnemental du projet est de promouvoir la conservation et la gestion des écosystèmes marins et côtiers, qui influencent de manière significative la durabilité des conditions d’existence des communautés vivant dans les zones côtières du Sénégal.

Le projet comprend deux composantes:

- Gestion durable de la Pêche ;

- Conservation des Habitats et Espèces Critiques.